ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.09.2024թ. |
| --- | --- |
|  | № 01/9-1/19696-2024 |
| Հարգելի պարոն Հայրապետյան Ի կատարումն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 16.09.2024թ. N 02/16.5/31619-2024 հանձնարարականի՝ ««Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեում» և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծով առաջարկվում է Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածք» (TPQI 8390) վարկային համաձայնագրի շրջանակներում պետական բյուջեով նախատեսված 1043 ծրագրի «11017 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր», «31003 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում շենքերի և շինությունների շինարարություն և հիմնանորոգում» և «31004 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող առևտրի և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ձեռքբերում» միջոցառումներով չծախսված համաֆինանսավորման միջոցները վերաբաշխել և ուղղել սույն ծրագրով իրականացվող «Ինժեներական քաղաքի» ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի, ջրավազանի և տեսահսկման և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով «Թունել Սադ Արիանա» ՓԲԸ-ի հետ կնքված TPQI-W-2.3.1.1/2 պայմանագրի ընդհանուր գումարի 20%-ի՝ 567,997,920.0 ՀՀ դրամ կանխավճարի չմարված գումարի (չմարված մասը կազմում է 415,736,506.0 ՀՀ դրամ, որից՝ 346,447,088․3 դրամը վարկային միջոց) հետ վերադարձմանը ՀԲ-ին՝ համաձայնագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված (Համաձայնագիրը կնքվել է 28.06.2023թ., ավարտվել է 31.05.2024թ.): Միաժամանակ Նախագծին կից հիմնավորմամբ նշվում է, որ շինարարության ընթացքը չարգելակելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, նախատեսվում է վերոնշյալ կապալառու ընկերության հետ պայմանագրի գործողության ժամկետները երկարաձգել: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք հստակեցնել, թե արդյոք «Թունել Սադ Արիանա» ՓԲԸ-ի հետ կնքված TPQI-W-2.3.1.1/2 պայմանագրով առկա են դրույթներ՝ պատվիրակված աշխատանքների ուշացման պարագայում տույժերի և տուգանքների կիրառման մասով՝ առանց պայմանագրի դադարեցման, և եթե այո՝ ապա դիտարկել ՀԲ-ին վերադարձման ենթակա գումարը դրա հաշվին իրականացնելու նպատակահարմարությունը: | Չի ընդունվել, քանի որ գործող պայմանագրի համաձայն, տույժերը և տուգանքներ հնարավոր կլինեն կիրառել 2025 մարտից հետո՝ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի ավարտով պայմանավորված: |
| Միաժամանակ խմբագրական առումով առաջարկում ենք՝ - Նախագծի հավելվածներում ներառել նաև «Հայաuտանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մաuին» oրենքի N 3 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունների մասով հավելված՝ համապատասխան խմբագրում անելով նաև Նախագծի տեքստում: - Նախագծի հավելվածներում նվազեցվող գումարները խմբագրել մնացորդային գումարների չափով՝ առանց թվի կլորացման: | Ընդունվել է, կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |