ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 20.02.2024թ. |
| --- | --- |
|  | 01/26/3198-2024 |
| Ուսումնասիրելով 05/02/2024թ. թիվ ԳՍ//3592-2024 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը՝ հայտնում ենք հետևյալը. 1. նախագծով առաջարկվում է թույլատրել փոփոխություն կատարել Երևանի քաղաքապետարանի և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ի միջև 23/03/2023թ. կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/38-1» պայմանագրում (ներառում է 4 չափաբաժին)՝ դրանով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 16%: Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթուղթը չի պարունակում տեղեկատվություն, թե առաջարկվող տոկոսի չափը հաշվարկված է պայմանագրի ընդհանուր, թե դրանում ներառված կոնկրետ չափաբաժնի գնի նկատմամբ: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ հիշյալ փաստաթղթում անհրաժեշտ է բացահայտել նշված հանգամանքը՝ հաշվի առնելով, որ չափաբաժիններով կնքված պայմանագրի դեպքում բնութագրերի փոփոխմանը վերաբերող պայմանները հաշվարկվում են հիմք ընդունելով տվյալ չափաբաժնի արժեքը և ըստ անհրաժեշտության դեպքում վերանայել նախագծում նշված տոկոսի չափը: 2. Գնումների պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17/04/2023թ. N1 պաշտոնական պարզաբանման (կցվում է) համաձայն՝ պայմանագրում կատարվելիք այն փոփոխությունը, որի արդյունքում նախատեսվում է փոխել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ կարգ) սահմանված պայմանագրի հիմնական պայման կամ փոփոխություն կատարելը սահմանափակված է կարգի 56-րդ կետով, պատվիրատուն դրանք կարող է իրականացնել ՀՀ կառավարության առանձին որոշմամբ թույլտվությունը ստանալու դեպքում: Սույն դեպքում պետք է նկատի ունենալ նաև, որ եթե ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնման գործընթացները սկսվել կամ դրանց արդյունքում պայմանագրերը կնքվել են. - մինչև 02/11/2022թ., ապա կնքված պայմանագրերում ինչպես կարգի 56-րդ կետով սահմանափակված, այնպես էլ կարգի 33-րդ կետով սահմանված պայմանագրին ներկայացվող հիմնական պայմանների փոփոխումը կամ չկիրառումը թույլատրելու մասին ՀՀ կառավարության առանձին որոշումն ընդունվում է հիմք ընդունելով կարգի 57-րդ կետը. - 02/11/2022թ.-ից սկսված, ապա կնքված պայմանագրերում կարգի 56-րդ կետով սահմանափակված փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության առանձին որոշումն ընդունվում է հիմք ընդունելով կարգի 57.1 կետը, իսկ կարգի 33-րդ կետով սահմանված պայմանագրին ներկայացվող հիմնական պայմանների փոփոխումը կամ չկիրառումը թույլատրելու մասին ՀՀ կառավարության առանձին որոշումը՝ կարգի 57-րդ կետը: Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ նախագծում նշված գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է 30/01/2023թ., ուստի առաջարկում ենք նախագծի նախաբանում հղում կատարել կարգի միայն 57.1 կետին՝ որպես ավելորդ դրույթ հանելով 57-րդ և բառերը: | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է: |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարության | 25.03.2024թ. |
|  | N /27.3/11573-2024 |
| «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի 1-ին կետի «ՍՊԸ-ի» հապավումն անհրաժեշտ է վերանայել՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, համաձայն որի՝ արգելվում են նորմատիվ իրավական ակտում կատարել բառերի կամ տերմինների անհարկի կրճատումներ, ինչպես նաև բառերի կամ տերմինների հապավումներ: | Ընդունվել է, նախագիծը լրամշակվել է: |
| 3. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ | ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ԿԱ/113-2024 09 ապրիլի 2024 թվական |  |
| 12. Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին (Ելից՝ 02/16.12/11894-2024) Զեկուցող՝ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հարությունյան Հարցի տեսակը՝ զեկուցվող Որոշվեց՝ տալ դրական դիրքորոշում Ձայների հարաբերակցությունը՝ միաձայն Հարցի քննարկման ընթացքում ներկայացվեց նաև հետևյալ առաջարկությունը՝ 1) Հաշվի առնելով Վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ Հայկ Կեսոյանի դիտարկումը, որ առաջարկվող կարգավորումը խնդրահարույց է «Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի պահանջների տեսանկյունից (համաձայն որի՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը)՝ առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին համապատասխան հիմնավորումներով առաջացած խնդիրը ներկայացնել Ֆինանսների նախարարությանը, և վերջինիս հետ քննարկման արդյունքում, ըստ անհրաժեշտության առաջարկել համապատասխան կարգավորումներ: 2) Միաժամանակ առաջարկել Երևանի քաղաքապետարանին ընդունել ի գիտություն, որ համանման հարցերը Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեում կքննարկվեն միայն վերոգրյալ քննարկումներն իրականացնելուց և համապատասխան կարգավորումներ նախատեսելուց հետո: | Սույն թվականի սեպտեմբեր ամսին Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմում մասնակցությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանի՝ տեղի է ունեցել քննարկում կապված «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ, որի արդյունքում տրվել է դրական դիրքորոշում և առաջարկվել է նախագիծը ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: Ընդունվել է ի գիտություն |  |