ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

	1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	

	
	

	1․Անհրաժեշտ ենք համարում հանել նախագծի 3-րդ կետով առաջարկվող՝ պայմանագրի ժամկետի երկարաձգմանը վերաբերող կարգավորումը, նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը պայմանավորված է աշխատանքների ծավալների ավելացմամբ, ուստի պատվիրատուն համաձայնագիր կնքելու միջոցով՝ ինքնուրույն կարող է սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ։
	Չի ընդունվել։
 ՀՀ ոստիկանության և Բիդեք ՍՊԸ-ի 03.09.2021թ. կնքված N ՀՀ Ո ԲՄԱՇՁԲ-2021-ՇԻՆ/ՕԿԿ-47 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.6 կետով սահմանված է, որ աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է, որը արդեն իսկ 15.03.2024թ. թիվ 10 համաձայնագրով  իրականացվել է։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57-րդ կետերը՝ առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը  «Բիդեք» ՍՊԸ-ի հետ 2021 թվականի սեպտեմբեր 3-ին կնքված N «ՀՀ Ո ԲՄԱՇՁԲ-2021-ՇԻՆ/ՕԿԿ-47» ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանել 1172 օրացուցային օր՝ չկիրառելով սույն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։
  Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է լրացուցիչ աշխատանքների կատարմամբ, որոնք էլ չեն ենթադրում Կապալառուի կողմից աշխատանքների կատարման ուշացում կամ թերացում սահմանված ժամկետի շրջանակներում, ուստի գտնում ենք, որ Կապալառուն ենթակա չէ պայմանագրով սահմանված տույժի կիրառման։

	2․Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ նախագծի հավելված 7-ում 39111140 «աթոռներ» ԳՄԱ կոդով գնման առարկայի ձեռքբերումը նախատեսվում է իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիմքով (մինչև 1մլն. դրամ), այնինչ՝ վերջինիս գնման գինը ՀՀ կառավարության 13/04/2017թ. թիվ 390-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն գերազանցում է գնումների բազային միավորը: Միգուցե դիտարկվի հրատապ մեկ անձի գնման ձևը, որը ինքնուրույն է կայացնում պատվիրատուն: Եթե այս տարբերակը ընդունելի, ապա գնման ձևը պետք է ՄԱ-ի փոխարեն նշվի ՀՄԱ.


	Ընդունվել է։ Նախագծի հավելված 7-ում 39111140 «աթոռներ» ԳՄԱ կոդով գնման առարկայի ձեռքբերումը նախատեսվում է իրականացնել ԷԱՃ գնման ձևով։


	3․Նախագծի հավելված 7-ում ներառված՝ 22991160/502 ՞ջերմազգայուն թուղթ՞, 30237240/502 ՞համացանցային տեսախցիկներ՞, 38111130/501 ՞նավիգացիայի ― տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգեր (gps կամ համարժեք)՞  գնման առարկաների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքվել են ՞Գնումների մասին՞ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով՝ 2024 թվականի ապրիլին, հետևաբար լրացել է դրանց հիման վրա համաձայնագրեր կնքելու համար նախատեսված վեցամսյա ժամկետը:

Ուստի նկատի ունենալով այս հանգամանքը, հայտնում ենք, որ եթե պատվիրատուն ցանկանում է տվյալ պայմանագրերի շրջանակներում ապահովել ձեռքբերումները, ապա գումարները հատկացնելու և համաձայնագրեր կնքելու համար  անհրաժեշտ է նախագծում ավելացնել դրույթ՝ նման թույլտվություն ստանալու համար: Այդ պարագայում որպես լիազորող նորմ տվյալ դեպքում պետք է հիմք ընդունել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ կետը:


	Ընդունվել է։ Նշված գնման առարկաների գծով համաձայնագրեր կնքելու թույլտվություն ստանալու նպատակով Նախագծում ավելացնել է դրույթ։


	4․Նախագծին կից հավելված 7-ով ներկայացված գնումների պլանի համաձայն՝ նախատեսվում է «Ջի Ընդ Էյ Մոթորս» ՍՊԸ-ի հետ 29.01.2024թ. կնքված «ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԾՁԲ-ՏԵԽ/2024/Հ-6» ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում ձեռք բերել պայմանագրի գնի 10%-ի չափով լրացուցիչ ծառայություններ։
ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ արհեստական է համարվում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը, բացառությամբ հիշյալ կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալները կարող են ավելանալ միայն պայմանագրով աշխատանքի կատարման կամ ծառայության մատուցման համար սահմանված ժամկետում:

                 Ելնելով վերոգրյալից և նկատի ունենալով, որ վերոնշյալ պայմանագրում նշված չէ ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ, ուստի առաջարկում ենք նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում ներկայացնել տեղեկատվություն՝ պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների վերջնաժամկետի վերաբերյալ: Եթե ծառայությունների մատուցումը ներկա պահին ավարտված չէ, ապա առաջարկություններ չկան: Հակառակ դեպքում պետք է նախագծով ստանալ թույլտվություն՝ կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 2-րդ նախադասության պահանջների չկիրառման մասին:


	«Ջի Ընդ Էյ Մոթորս» ՍՊԸ-ի հետ 29.01.2024թ. կնքված «ՀՀ ՆԳՆ ԳՀԾՁԲ-ՏԵԽ/2024/Հ-6» ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցումը ներկա պահին ավարտված չէ, ուստի առաջարկվում է պայմանագրի շրջանակներում ձեռք բերել պայմանագրի գնի 10%-ի չափով լրացուցիչ ծառայություններ։


                                                                                                                           ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

