ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը, առաջարկվող կարգավորման բնույթը

2023 թվականի հունիսի 22-ին Արդարադատության նախարարության և «Հարմոնիա» տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կրթության զարգացման հիմնադրամի միջև կնքվել է պետության կարիքների համար ծրագրային ապահովման մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ՀՀԱՆ-ԲՄԽԾՁԲ-23/26 պայմանագիրը (ֆինանսական միջոցներ հատկացվելու կապակցությամբ համապատասխան համաձայնագիրը կնքվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ին): Աշխատանքների իրականացման առաջին փուլի արդյունքներն ընդունվել են Արդարադատության նախարարության կողմից, և պայմանագրի ընդհանուր՝ 240 միլիոն ՀՀ դրամ գնից կապալառուին 72 միլիոն ՀՀ դրամը վճարվել է:

2024 թվականի հունվարի 30-ից Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության (ԲՏԱ) նախարարության, Արդարադատության նախարարության և «Հարմոնիա» հիմնադրամի եռակողմ համաձայնագրի հիման վրա վերը նշված պայմանագրի շրջանակներում պատվիրատուն դարձել է ԲՏԱ նախարարությունը: Նախատեսվել է, որ պայմանագրով նախատեսված (դեռևս չընդունված) աշխատանքների հետագա ընդունումը կիրականացվի ձևավորված մասնագիտական խմբի կողմից:

ԲՏԱ նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2024 թվականի հունվարի 11-ի N 09-Ա հրամանով նշված մասնագիտական խմբում ներառվել են նաև ներկայացուցիչներ «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամից, ԲՏԱ նախարարությունից և «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ-ից: Այնուամենայնիվ, պայմանագրի երկրորդ փուլի արդյունքների ընդունման ժամանակ արձանագրվել է, որ համակարգի ամբողջական ընդունման համար իրականացվող տեխնիկական ստուգումը պահանջում է առավել մեծ և կենտրոնացված ռեսուրսներ: Այս իրավիճակի հաշվառմամբ՝ Արդարադատության նախարարությունն առաջարկել է համակարգի տեխնիկական ամբողջական ստուգում (կոդի, արտադրողականության թեստ և այլն) իրականացնելու նպատակով ներգրավել մասնավոր կազմակերպության և այս հարցը ներկայացրել է Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի քննարկմանը:

Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի՝ 2024 թվականի սեպտեմբերի 20-ի նիստում հավանության է արժանացել մասնավոր կազմակերպության կողմից վարչական դատավարության էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական ստուգում իրականացնելու գաղափարը: Խորհուրդը հաստատել է նշված գործընթացի համար հատկացվող ֆինանսական միջոցների շրջանակը՝ սահմանելով այն 10 միլիոն ՀՀ դրամ: Միևնույն ժամանակ, խորհուրդը հավանության է արժանացրել պայմանագրի պատվիրատուի դերը ԲՏԱ նախարարությունից Արդարադատության նախարարությանը փոխանցելու հարցը: Ըստ այդմ՝ պայմանագրի շրջանակներում դեռևս չընդունված աշխատանքների ընդունումը և դրանց համար պայմանագրով սահմանված համապատասխան վճարումներն իրականացնելու է Արդարադատության նախարարությունը:

Հարկ է նշել, որ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 01/16.1/8573-2024 գրության համաձան՝ պայմանագրի երկրորդ փուլի աշխատանքները՝ 72.0 մլն. դրամ արժողությամբ, ավարտվել են և ներկայացվել մասնագիտական աշխատանքային խմբին, աշխատանքներ ընդունելու և Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը որպես պատվիրատու վճարման ներկայացնելու համար։ Վերջինիս կողմից Պայմանագրի երկրորդ փուլի աշխատանքների համար նախատեսված գումարը վճարվել է։ Երրորդ փուլի հանձնում ընդունումը նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի դեկտեմբերի երկրորդ կեսին, որի վճարման համար պայմանագրով նախատեսվում է 24,000.0 հազ. դրամ։ Այսինքն՝ մինչև տարեվերջ պետք է ապահովել նաև երրորդ փուլի ընդունման համար անհրաժեշտ գումարի հատկացումն Արդարադատության նախարարությանը։

Վերոգրյալի հաշվառմամբ՝ անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնելու վերաբաշխում՝ վարչական դատավարության էլեկտրոնային համակարգի պատշաճ ստուգումը, դրա արդյունքներով՝ համակարգի ընդունումն ու դրա համար վճարումն ապահովելու նպատակով: Մասնավորապես, 1235 ծրագրի «31001․Միասնական թվային միջավայրի ձևավորում» միջոցառման գումարների վերաբաշխման միջոցով նախատեսվում է 24,000․հազ․ դրամ հատկացնել Արդարադատության նախարարությանը՝  վարչական դատավարության թվայնացման ծառայությունների և 10,000․0 հազ․ դրամ՝ դրանց աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով։

2․ Կարգավորման նպատակը, ակնկալվող արդյունքները

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի վարչական դատավարության թվայնացման ծառայությունների և վերջինիս  ամբողջական ընդունման համար իրականացվող տեխնիկական ստուգման ձեռքբերումը։

3․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք․

Նախագիծը մշակվել է Արդարադատության նախարարության կողմից։

4․ Նախագծի ընդունման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության, պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չկա, պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն նախատեսվում:

5․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի Հանրապետության վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագիծն առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2021-2026թթ. ծրագրի 5.3 կետին, մասնավորապես, ապահովում է էլեկտրոնային արդարադատության ներդրման աշխատանքները։