ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆիանանսների նախարարություն | 13.12.2024թ. |
| --- | --- |
|  | Թիվ 01/9-1/26402-2024 |
| Ձեր 04.12.2024թ. N ԴԽ/23.1/39358-2024 գրությամբ ներկայացված ««Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և փոփոխություններ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով 1004 ծրագրի մի շարք միջոցառումների գծով նախատեսված գումարից 446.5 մլն դրամը վերաբաշխել (համաձայն Նախագծի հիմնավորման նշված գումարները հանդիսանում են ազատ միջոցներ և տնտեսումներ), որից 441.9 մլն դրամն ուղղել 1232 ծրագրի «12002. Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը» միջոցառմանը, իսկ 4.6 մլն դրամը՝ 1176 ծրագրի «11002. Աշխատակազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացում» (1.5 մլն դրամ) և «11005. Մայրուղային աէրոնավիգացիոն ծառայությունների սպասարկում» (3.1 մլն դրամ) միջոցառումներին։ Այդ կապակցությամբ առկա են ստորև ներկայացված դիտարկումները։ - Նախագծով առաջարկվում է վերը նշված 446.5 մլն դրամը նվազեցնել 1004 ծրագրի «11013. Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման խորհրդատվություն և կառավարում» (127.7 մլն դրամ), «31012. Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ» (36.4 մլն դրամ, որից նախագծային փաստաթղթերի ձեռքբերման գծով՝ շուրջ 13.0 մլն դրամ), «31013. Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում» (64.3 մլն դրամ) և «31014. Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ» (218.1 մլն դրամ) միջոցառումների գծով նախատեսված միջոցներից։ Սակայն Նախագծի հիմնավորման մեջ առանձին դեպքերում անդրադարձ կատարված չէ նվազեցվող միջոցառումների չկատարման պատճառներին: Մասնավորապես բացահայտված չեն՝ ա/ ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշի ջրամբարի պատվարի վերականգնման աշխատանքների չկատարման պատճառները, նկատի ունենալով, որ ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով օբյեկտի աշխատանքներն ավարտելու նպատակով նախատեսվել է 150.0 մլն դրամ, այն ակնկալիքով, որ 2025թ. բյուջետային գործընթացի շրջանակներում ստացված հայտի համաձայն՝ Տավուշի ջրամբարի պատվարի վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում էր մեկնարկել 2024թ. հոկտեմբերի 1-ին և ավարտել 2025թ. փետրվարի 28-ին՝ 5 ամիս տևողությամբ, բ/ Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման խորհրդատվություն և կառավարում միջոցառման գծով նախատեսված 166.6 մլն դրամից շուրջ 76.9 % նվազեցումը, գ/ Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքների թվով 2 նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար նախատեսված 18.8 մլն դրամից շուրջ 60 % նվազեցումը, դ/ Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման գծով ճշտված բյուջեով նախատեսված 626.7 մլն դրամի շուրջ 10 % նվազեցումը: Հետևաբար առաջարկում ենք Նախագծի հիմնավորումը լրացնել վերը նշված պարզաբանումներով: - Նախագծով առաջարկվում է վերաբաշխվող գումարից. ա/ 1.5 մլն դրամն ուղղել 1176 ծրագրի 11002 միջոցառմանը (Նախագծի հիմնավորման համաձայն վերապատրաստումների և փորձի փոխանակման ծրագրերի շրջանակներում առկա են չնախատեսված դասընթացներ, միջոցառումներ և հանդիպումներ, որոնց ՀՀ քաղաքացիական ավիացիաի կոմիտեի մասնակցությունը կարևոր է), բ/ 441.9 մլն դրամն ուղղել 1232 ծրագրի 12002 միջոցառմանը՝ 300 շահառուներին տրամադրվող վարկերի տոկոսագումարների սուբսիդավորման համար (Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ ծրագրի բնականոն ընթացքի ապահովման նպատակով դեկտեմբեր ամսվա համար անհրաժեշտ կլինի շուրջ 443․3 մլն գումար՝ հաշվի առնելով ծրագրի աճի տենդենցը (յուրաքանչյուր նախորդ ամսվա նկատմամբ հաջորդ ամսվա աճը կազմում է 10% և ավելի։ Ակնհայտ է, որ շահառուների թիվը կավելանա շուրջ 300-ով)։ Սակայն Նախագծին կից ներկայացված չեն լրացուցիչ պահանջվող գումարների (այդ թվում շահառուների աճի մասով) համապատասխան հաշվարկ-հիմնավորումները: - Նախագծում առկա խմբագրական թերությունների վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. ա/ Նախագծի N 7 հավելվածում անհրաժեշտ է. - «Քանակը» սյունակում նշված «1» թիվը լրացնել բացասական նշանով, - շտկել 1004 ծրագրի 31013 միջոցառման անվանումը՝ նշելով այն «Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում», - արտացոլել Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին 1176 ծրագրի 11005 միջոցառման շրջանակներում «Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ» բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածով հատկացվող գումարը: բ/ Անհրաժեշտ է Նախագծի NN 5 և 6 հավելվածներում ներկայացնել 1004 ծրագրի «11013» «31012» և «31013» միջոցառումների գծով արդյունքային (կատարողական) քանակական ցուցանիշների մասով փոփոխությունները: Միաժամանակ պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի 1176 ծրագրի 11002 և 11005 միջոցառումների գծով արդյունքային ցուցանիշների մասով փոփոխություններ չկատարելու հանգամանքը։ | -ընդունվել է ի գիտություն, լրամշակվել է հիմնավորումը։ --կից ներկայացված տեղեկանքը լրամշակվել է հիմք ընդունելով բանկերի կողմից ներկայացված հայտեը։ 3․ա/ ընդունվել է կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները։ Բ/-ընդունվել է ի գիտություն Հարկ է, նշել որ շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով արդեն իսկ նախատեսվում է նվազեցնել, նշյալ միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները։ -Ընդունվել է մասնակի 1176/ 11002 միջոցառման մասով, արդյունքային ցուցանիշներում փոփոխություններ չի կատարվել, քանի որ մի դասընթացը փոխարինվել է մեկ այլ դասընթացով, իսկ ինչ վերաբերում 1176/11005 միջոցառմանը, ապա արդյունքային ցուցանիշնիշը լրացվել է։ |