ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ 2025թ.-ի պետական բյուջեով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 4,882,617.4 հազար դրամի չափով (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով՝ 3,395,336.9 հազար դրամ, «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով՝ 1,476,530.5 հազար դրամ և «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով՝ 10,750.0 հազար դրամ), ինչպես նաև շինարարական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ շինարարության թույլտվությունների տուրքերի վճարման համար՝ 90,000․0 հազար դրամի չափով՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ հարկեր» հոդվածով: Նախագծի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական և մարզական օբյեկտների շինարարական աշխատանքների ապահովման համար։

Նշյալ նպատակով վերաբաշխվում են ՀՀ 2025թ․–ի պետական բյուջեի 1236 ծրագրի 32001, 32002 և 32004 միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ կառավարության տողով նախատեսված և օբյեկտներով չբաշխված գումարների մի մասը, նույն ծրագրի 32005 միջոցառման շրջանակներում Կապան համայնքի Աճանանի և Եղվարդի կրթահամալիրների կառուցման համար նախատեսված գումարները (առկա են հողահատկացման խնդիրներ, որոնց պատճառով շինարարական աշխատանքները դեռ հնարավոր չէ մեկնարկել)։

Նախագծով կատարվում է նաև միջեռամսյակային վերաբաշխում՝ դպրոցների և կրթահամալիրների կառուցումների համար 2025թ-ի 1-ին կիսմայակի հատկացումներն ավելացնելու համար։ Միջեռամսյակային վերաբաշխումը կատարվում է նույն միջոցառումների այլ օբյեկտների, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեի ազատ միջոցների հաշվին։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պատվիրատվությամբ իրականացվող մի շարք կրթական և մարզական օբյեկտների շինարարությունն պատշաճ իրականացնելու և ս․թ․ ավարտելու համար անհրաժեշտ է հատկացնել շուրջ 4․9 մլրդ դրամ, մասնավորապես․

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 4,882,617.4 |
| --- | --- |
| ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 450,908․9 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Մյասնիկյան բնակավայրի մարզադպրոց /կառուցում, 2025-2026թթ/ | 316,678.8 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փ. 18/5, Նադարյան փ. 3/4 շենքերի բակերում գտնվող տարածքներում «Վորքաութ» տեսակի մարզահրապարակներ /կառուցում, 2024-2025թթ/ | 23,439.1 |
| ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի Մանուկյան փ. 1-ին նրբ. թիվ 2 և 3 շենքերի, Թումանյան փ. թիվ 18, Շահումյան փ. թիվ 15 և 19 շենքերի բակերում գտնվող տարածքներում «Վորքաութ» տեսակի մարզահրապարակներ /կառուցում, 2024-2025թթ/ | 48,055.4 |
| ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Ս. Շահումյանի փ. թիվ 1 շենքի, Ջերմուկի կրթահամալիրի բակերում գտնվող տարածքներում «Վորքաութ» տեսակի մարզահրապարակներ /կառուցում, 2024-2025թթ/ | 30,725.3 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Սայաթ-Նովա 1 շենքերի, թիվ 4 դպրոցի և թիվ 3 դպրոցի բակերում գտնվող տարածքներում «Վորքաութ» տեսակի մարզահրապարակներ /կառուցում, 2024-2025թթ/ | 32,010.3 |
| ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐ | 2,477,529.8 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Գեղադիր բնակավայրի 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 310,068.8 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն բնակավայրի 50 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2024-2025թթ/ | 80,248.7 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի Ծաղկունք բնակավայրի 100 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 132,562.3 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Խոյ համայնքի Հովտամեջ բնակավայրի 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 310,068.8 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Խաչաղբյուր բնակավայրի 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 310,068.8 |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 310,068.8 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Քարաբերդ բնակավայրի 50 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 138,171.5 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Մարալիկ բնակավայրի 150 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025-2026թթ + ՆՆՓ-երի դիմաց վճարում (10,750․0 հազար դրամ)/ | 184,647.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Ղազանչի բնակավայրի 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 310,068.8 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Բաղանիս բնակավայրի 50 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /կառուցում, 2025թ/ | 269,204.5 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Ուշի բնակավայրի 100 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ /վերակառուցում, 2024-2025թթ/ | 122,351.8 |
| ՆՈՐՈԳՎՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐ | 1,354,178.7 |
| ՀՀ Արարատի մարզի «Հնաբերդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 5,000.0 |
| ՀՀ Արարատի մարզի «Վարդաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 50.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Այգեկի Մուշեղ Մովսիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 98,490.0 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վաղաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 6.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի Ստ․ Շահումյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 50.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «ք. Վանաձորի Ա.Մաթևոսյանի անվան թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 50.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «ք. Վանաձորի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 4,244.3 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 5,000.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի անվան թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 5,000.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 97,800.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «ք․ Գյումրու թիվ 32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 24,500.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «ք․ Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 32,000.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «ք․ Գյումրու թիվ 28 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2024-2025թթ/ | 5,000.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025-2026թթ/ | 450,000.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 20 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 227,680.0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «Գյումրու թիվ 23 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 258,314.4 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի «Մ. Սաղումյանի անվան Բերդի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 96,000.0 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի «Կայանի Հովհաննես Հինդլյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /վերանորոգում, 2025թ/ | 44,994.0 |
| ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ | 600,000․0 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի գ․ Գետափի կրթահամալիր | 600,000․0 |

Վերը թվարկված օբյեկտների ցանկից մի քանիսի մասով հատկացումները կատարվում են 2024թ-ին չիրացված և 2025թ-ի հաստատված բյուջեով չնախատեսված գումարները վերականգնելու համար (ընդհանուր 351,7 մլն)։ Նշվածը վերաբերում է վորքաութ տեսակի մարզահարապարակների կառուցմանը, Ակնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցմանը և Ուշի բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցմանը, Մարալիկի մանկապարտեզի նախագծմանը, ինչպես նաև Հնաբերդի, Վարդաշենի, Վաղաշենի, Ստեփանավանի թիվ 1, Վանաձորի թիվ 8, Վանաձորի թիվ 9, Ագարակի, Ստեփանավանի թիվ 2, Գյումրու թիվ 32, Գյումրու թիվ 28 և Գյումրու թիվ 38 դպրոցների նորոգմանը։

Նախագծով նախատեսվող հատկացումների շրջանակներում նախատեսվում է մեկնարկել 1 մարզադպրոցի (Մյասնիկյան բնակավայրի մարզադպրոց)  կառուցման, 6 մանկապարտեզի (Գեղադիրի, Հովտամեջի, Խաչաղբյուրի, Զառի, Ղազանչիի և Բաղանիսի մանկապարտեզներ) կառուցման, 7 դպրոցի (Այգեկի, Վանաձորի թիվ 23, Գյումրու թիվ 11, Գյումրու թիվ 20, Գյումրու թիվ 23, Բերդի ավագ և Կայանի դպրոցներ)  նորոգման, ինչպես նաև 1 կրթահամալիրի (Գետափի կրթահամալիր) կառուցման աշխատանքները  (ընդհանուր 4,0 մլրդ)։ Բացի այդ ավելացվում են 2025-ին նախատեսված Ծաղկունքի, Քարաբերդի և Մարալիկի մանկապարտեզների կառուցման գումարները (ընդհանուր 444,6 մլն)։

Նախագծով գումար է հատկացվում դպրոցների և կրթահամալիրների կառուցման համար անհրաժեշտ շինարարության թույլտվության տուրքերի վճարման համար (ընդհանուր 90,0 մլն)՝ և՛ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման» ծրագրի շրջանակներում, և՛ ՀՀ պետական բյոջեով կառուցվող օբյեկտների մասով։

Միաժամանակ, Նախագծով կատարվում է միջեռամսյակային վերաբաշխում՝ թվով 10 դպրոցի և 2 կրթահամալիրի մասով 2025թ-ի հատկացումները 1-ին կիսամյակում ավելացնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ, միջեռամսյակային վերաբաշման արդյունքում օբյեկտների գծով ավելացվող գումարը կազմում է՝ 1-ին եռամսյակում  3,030,000.0 հազար դրամ, 1-ին կիսամյակում՝ 2,408,903.4 հազար դրամ, 9 ամսում՝ 1,204,451.6 հազար դրամ։

Նախագծով նախատեսվում են նաև թույլտվություններ՝ կապալային աշխատանքների ծավալները գնումների օրենսդրությամբ թույլատրվող 10%-ը գերազանցելով ավելացնելու համար։ Մասնավորապես, նշվածը վերաբերում է Ուշիի մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներին, որոնց ծավալը ավելանում է 76,863․716 հազար դրամի չափով կամ 26․04%-ով։ Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պարզվել է, որ հիմնային հեծանների պատրաստման աշխատանքների ծավալները առկա են նախագծի մասնագրերում, սակայն բացակայում են հաստատված նախահաշիվ-ծավալաթերթում, իսկ վերնածածկի հավաքովի երկաթ-բետոնե սալերի ուժեղացման աշխատանքները ենթակա են փոխարինման մոնոլիտ երկաթ-բետոնե ծածկի սալի պատրաստման աշխատանքներով, քանի որ քանդման արդյունքում պարզվել է, որ վերնածածկի երկաթ-բետոնե սալերը գտնվում են անմխիթար վիճակում, ունեն բազմակի ճաքեր, իսկ ամրանները ենթարկված են կոռոզիայի։ Բացի այդ, գոյություն ունեցող հարթ տանիքի քանդման ընթացքում ի հայտ է եկել 15 սմ ասֆալտ-բետոնե շերտ, որի տակ իրականացված է եղել 30-45սմ հաստությամբ խարամի լիցք, որոնք անհրաժեշտ էր ամբողջությամբ հեռացնել վերնածածկի հավաքովի երկաթ-բետոնե սալերի ապամոնտաժման համար։ Նշված աշխատանքների ծավալները հաստատված նախագծում հաշվարկված չեն եղել։ Նախագծով նախատեսված թույլտվություններից մյուսը վերաբերում է Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքների գնման պայմանագրի գնի ավելացմանը 300,688․325 հազար դրամի չափով կամ 20․2%-ով։ Նշվածը պայմանավորված է դպրոցի կառուցման տեխնիկական առաջադրանքի փոփոխությամբ, մասնավորապես՝ դպրոցի հզորության մասով։ Այսպես, ի սկզբանե նախատեսված է եղել կառուցել 576 տեղ հզորության դպրոց, սակայն անբարենպաստ տեղանքի և աշակերտների թվաքանակի հանգամանքներով պայմանավորված հզորությունը վերանայվել է և փոխվել է 432 տեղի։ Այս կապակցությամբ պետք է փոխվի նաև տեղակապվող տիպարային նախագիծը, այսինքն կապալային աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը։ Թույլտվության սահմանաչափն ամրագրելու նպատակով համեմատվել են 576 և 432 տեղ հզորությամբ դպրոցների տիպարային նախագծերի հիմքով կազմված բազային ծավալաթերթ-նախահաշիվները (576 տեղ հզորություն՝ 1,489,406․717 հազար դրամ, 432 տեղ հզորություն՝ 1,790,095․042 հազար դրամ)։

Նախագծով նախատեսվող հատկացումների կատարման համար 1-ին, 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներում վերաբաշխումը կատարվում է նաև ՀՀ պետական բյուջեի ազատ միջոցների հաշվին (աճողականով՝ 1-ին եռամսյակում՝ 397,083.3 հազար դրամի չափով, 1-ին կիսամյակում՝ 4,153,217.8 հազար դրամի չափով և 9 ամսում՝ 1,948,553.2 հազար դրամի չափով)։

Նախագիծը հիմնավորող բոլոր փաստաթղթերը, պայմանագրերը և հաշվարկները տեղադրված են https://we.tl/t-Hl5z89XGCP հղմամբ։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ գումար կհատկացվի մի շարք կրթական և մարզական օբյեկտների շինարարական աշխատանքների ապահովման համար:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթական և մարզական  դաստիարակության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում ․․․».

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

- 49-րդ կետի 49.3-րդ ենթակետից՝ «Մարզական նշանակության կառույցների կառուցում և վերանորոգում»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: