ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) պատվիրատվությամբ իրականացվող ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի սահմանամերձ Ներքին Հանդ բնակավայրի անհատական 22 տների տանիքների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով Կոմիտեի և «Շին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2024 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-24/1 պայմանագիրը 22 չափաբաժնով՝ ընդհանուր 201,882.726 հազար դրամ գումարի չափով:

Պայմանագրով սահմանված ժամկետում շինարարական աշխատանքների ավարտման փուլում 17 չափաբաժինների մասով անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնելու աշխատանքների ծավալների փոփոխություն, որը հանգեցրել է պայմանագրի գումարի նվազեցման, ինչպես նաև հաշվի առնելով բնակիչների կարիքների ամբողջական բավարարումը 5 չափաբաժինների մասով ի հայտ է եկել լրացուցիչ ծավալի աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտություն, որի արդյունքում այդ չափաբաժինների մասով պայմանագրի գինը գերազանցում է տասը տոկոսը: Լրացուցիչ ծավալի աշխատանքները չկատարելու պարագայում ոչ արդյունավետ կլինեին փաստացի իրականացված շինարարական աշխատանքները, ուստի «Շին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից իրականացվել են լրացուցիչ ծավալի աշխատանաքները բավարարելով բնակիչների պահանջները, արդյունքում ապահովվել է ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը:

Վերը նշված աշխատանքների ծավալների ավելացումները և պակասեցումները չեն բերում պայմանագրի ընդհանուր գնի ավելացման: Նշված փոփոխությունները կատարելու արդյունքում Կոմիտեի և «Շին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-24/1 պայմանագրի գինը նվազում է 1,657.113 հազար դրամ գումարի չափով, կազմելով 200,225.613 հազար դրամ, որը փոխանցվել է ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչության դեպոզիտային հաշվեհամարին:

Շինարարական աշխատանքների բնականոն գործընթացն ապահովելու նպատակով նախագծով նախատեսվում է 2024 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-24/1 պայմանագրի 5 չափաբաժիններում կատարել ավելացում, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները, մասնավորապես՝

- 2-րդ չափաբաժնի գումարն ավելացնել 2,984.701 հազար դրամ գումարի կամ մինչև 41 տոկոսի չափով:

- 8-րդ չափաբաժնի գումարն ավելացնել  1,263.334 հազար դրամ գումարի կամ մինչև 17 տոկոսի չափով,

- 9-րդ չափաբաժնի գումարն ավելացնել 1,623.223 հազար դրամ գումարի կամ մինչև 44 տոկոսի չափով,

- 19-րդ չափաբաժնի գումարն ավելացնել 1,383.158 հազար դրամ գումարի կամ մինչև 15.5 տոկոսի չափով,

- 20-րդ չափաբաժնի գումարն ավելացնել 1,942.162 հազար դրամ գումարի կամ մինչև 19 տոկոսի չափով:

Ակնկալվող արդյունքը.

Սույն նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Կոմիտեի կողմից իրականացվող Ներքին Հանդ բնակավայրի անհատական տների տանիքների վերանորոգման շինարարական աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներով: Ծավալների փոփոխությունները պայմանավորված չեն նախագծող կազմակերպության կողմից կազմված նախագծի թերի լինելով, այլ պայմանավորված են պատվիրատուի կողմից նոր արդյունավետ պայմանների առաջադրմամբ, ուստի տույժեր չեն կարող կիրառվել:

Հավատարիմ մնալով սահմանամերձ բնակավայրերի և դրանց բնակիչների նկատմամբ ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականությանը և զարգացման հեռանկարներին, նշված բնակավայրում պարբերաբար իրականացվող մշտադիտարկումների ընթացքում հնարավորինս բավարարել շահառու բնակիչների անհատական պահանջները։

Որոշման ընդունման արդյունքում կբարելավվեն Ներքին Հանդ բնակավայրի բնակիչների շենքային պայմանները։

- Իրավական ակտի նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը.

Նախագիծը մշակվել է Կոմիտեի կողմից։

- Պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։

- ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ.

Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

- Կապը  ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, կառավարության 2021-2026թթ, ծրագիր, ոլորտային և /կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ի համաձայն հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝

- Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն բաժնի 2-րդ նպատակի 2.1 միջոցառումից (Սահմանամերձ համայնքների բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանն ուղղված աջակցության ծրագրերի իրականացում)

- Քաղաքաշինություն  բաժնի 1-ին նպատակի 1.3 միջոցառումից (Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցություն):