ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտերի ընդունման  անհրաժեշտությունը.

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին N 2060-Ն որոշումը և ի կատարումն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին N 526-Ն որոշման  33-րդ կետի 12-րդ ենթակետի (այսուհետ՝ Որոշում) պահանջների, որոշման նախագծում նշված կազմակերպություններին ծանուցվել է համաձայնագիր կնքելու և միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացրած ապահովումները տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում բանկային երաշխիքներով փոխարինելու մասին:

Ընկերությունների կողմից ներկայացված հիմնավոր պատճառաբանությամբ՝ կապված բանկերի հետ ունեցած խնդիրների և բանկերի կողմից երաշխիքների տրամադրման նոր կանոնակարգի հետ՝ որոշման նախագծում նշված ընկերությունները սահմանված ժամկետում չեն կարող ներկայացրել համաձայնագրերը և պահանջվող բանկային երաշխիքները, ինչի արդյունքում պատվիրատուների կողմից չեն կարող կնքվել համաձայնագրեր։

Ստացվում է, որ Որոշմամբ սահմանված ժամկետը որոշ ընկերությունների համար ոչ իրատեսական է և մի քանի օր երաշխիքներն ուշ ներկայացնելու պատճառով կարող են միակողմանիորեն լուծվել պայմանագրերը։

Հաշվի առնելով այն, որ նշված օբյետների շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի միակողմանիորեն լուծումը հանգեցնելու է անցանկալի հետևանքների՝ կազմել մնացորդային աշխատանքների նախահաշիվ, պահպանել կատարված աշխատանքները, հայտարարել նոր մրցույթներ, ինչը հանգեցնելու է օբյեկտների ավարտման ժամկետների երկարաձգման, որոշման նախագծով նախատեսվում է ընդառաջ գնալ և սահմանված ժամկետի խախտումով երաշխիքներ ներկայացրած կազմակերպությունների հետ կնքել համաձայնագրեր:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

Նախագծով առաջարկվում է` թուլատրել սահմանված ժամկետից դուրս համաձայնագիր և երաշխիքներ ներկայացրած <<Գրիգորյան Շին>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և <<ԲՈՒԴԼԻԴԵՐ-17>> և <<ԱՊ ԳԼՈԲԱԼ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կոնսորցիումի հետ կնքել համաձայնագրեր:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը.

Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվում է ապահովել շինարարական աշխատանքների բնականոն ընթացքը:

5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում:

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ի համաձայն հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի՝

- Քաղաքաշինության կոմիտե  բաժնի 18. Վարչական, առողջապահական, մարզական, մշակությանի և հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում նպատակի 18.7Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց նոր սպորտային համալիրի կառուցում միջոցառումից:

- ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  բաժնի 8. Կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, ապահովել դրանց ամբողջական հագեցումը անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով նպատակի 8.4Ցանկում ընդգրկված հաստատություններում շինարարական աշխատանքների իրականացում և անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում միջոցառումից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցներ»-ի ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ցանկը հաստատելու և ցանկում ընդգրկված դպրոցների համար սահմանված շինարարական աշխատանքների՝ կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման համար միջամտության աստիճանի ընտրության չափորոշիչները սահմանելու մասին>> N 2093-Ն որոշում։