ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ, ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի  օգոստոսի 22-ի «Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» N 1317-Ա որոշման համաձայն «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված Երևան, Կենտրոն Խանջյան 5 հասցեում գտնվող 2-րդ մասնաշենքից 3432,9 քառ․ մետր ընդհանուր մակերեսով  տարածքը պետք է ամրացվի Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին այսուհետ՝ Հանձնաժողով)։

Հանձնաժողովը դեռևս 24․10․2024 թվականի գրությամբ հայտնել է, որ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Խանջյան փողոցի 5 հասցեում գտնվող տարածքի կապիտալ վերանորոգման և սեյսմիկ կայունության ապահովման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ 23.10.2024թ. №01/27.1/16065-2024 գրությամբ տեղեկացրել է, որ գոյություն ունեցող շենքի վերակառուցման (սեյսմազինվածության բարձրացմամբ) և կառույցի քանդման ու նույն տեղում նոր շենքի կառուցման վերաբերյալ իրականացրել է տեխնիկատնտեսական համեմատական վերլուծություն (ծախսերի խոշորացված հաշվարկ) և, միաժամանակ հաշվի առնելով  «Ստեպռոեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացված փորձաքննական եզրակացությունը, առավել նպատակահարմար է գտել դրա քանդումը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գործող շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան նորի կառուցումը, նշվել է նաև, որ Խանջյան փողոցի 5 հասցեում նոր շենքի կառուցումը ծախսատար է և առաջարկվել է դիտարկել Երևան քաղաքի Գ. Նժդեհ փողոցի N 20 հասցեում գտնվող, նախկինում Ա. Բակունցի անվան պետական մանկավարժական քոլեջի շենքի ընտրության հարցը, քանի որ տվյալ շենքի համար արդեն իսկ կան ձեռքբերված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ ՀՀ պետական վերհսկողական ծառայությանը տեղակայելու նպատակով։ Հանձնաժողովի տեղակայման պարագայում, նախնական գնահատմամբ, անհրաժեշտություն կառաջանա այդ նախագծում կատարել վերահատակագծման փոփոխություներ (առանց կոնստրուկտիվ փոփոխությունների), իսկ կից մասնաշենքի կառուցման մասով՝ կատարել նախագծի լրամշակում։ Սակայն, քաղաք Երևան, Շենգավիթ, Գ. Նժդեհի 20 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը Կոմիտեից հետ վերցնելու և Հանձնաժողովին ամրացնելու նպատակով շրջանառված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը  քննարկվել է Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 07.01.2025թ. նիստում և ստացել բացասական դիրքորոշում:

Ելնելով վերոգրյալից՝ ի կատարումն Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 07.01.2025թ. նիստի N ԿԱ/4-2025 արձանագրության 10.1 կետի, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ կառավարության 22.08.2024թ. N 1317-Ա որոշմամբ նախատեսված աշխատանքները դեռևս չեն կատարվել, Կոմիտեի կողմից մշակվել է ««Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, անշարժ գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է  «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականություն հանդիսացող քաղաք Երևան, Մյասնիկյան պողոտա 5/1 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը հետ վերցնել Ընկերությունից՝ համապատասխան չափով նվազեցնելով վերջինիս կանոնադրական կապիտալը և 2043,81 քառ.մետր մակերեսով 2-րդ մասնաշենքն ու 1-ին մասնաշենքի 251,2 քառ.մետր մակերեսով 2-րդ հարկը ամրացնել Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, իսկ 0,3501 հա մակերեսով հողամասը և դրա վրա գտնվող վարչական շենքից 824,79 քառ.մետր մակերեսով տարածքը, 18 քառ.մետր մակերեսով թիթեղյա ավտոտնակը, 74,7 քառ.մետր մակերեսով պահակակետը, 91,9 քառ.մետր մակերեսով լաբորատորիան, 118,9 քառ.մետր մակերեսով պահեստը, 68,7 քառ.մետր և 30,3 քառ.մետր մակերեսներով օժանդակ շինություններն ամրացնել Կոմիտեին՝ Ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու համար:

««Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, անշարժ գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման դեպքում պետական բյուջեում ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ». Որոշման նախագիծը բխում է Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 6.7 կետով սահմանված Պետական գույքի արդյունավետ կառավարման դրույթներից։