ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է սահմանել թույլտվություն՝ թվով 38 կրթահամալիրի կառուցման նպատակով կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ծավալները գործող օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանաչափը գերազանցելու համար։ Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է կրթահամալիրների կառուցման համար մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն անխոչընդոտ, ամբողջական ծավալով և պատշաճ կերպով իրականացնելու նպատակից։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականության շրջանակներում կարևորագույն ռազմավարական ծրագրերից է մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի և 500 մանկապարտեզի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագիրը, որի շրջանակներում ՀՀ մարզերի մի շարք գյուղական բնակավայրերում որոշվել է կառուցել կրթահամալիրներ (ընդամենը՝ թվով 69): Կրթահամալիրներից 55-ի համար պատվիրատու է սահմանվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ), իսկ 14-ի համար՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն։ Կրթահամալիրների կառուցման համար առկա են 4 տեսակի տիպարային նախագծեր, որոնք ձեռք են բերվել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ։ Նախագծորեը տարբերվում են հզորություններով, մասնավորապես.

- 144 տեղ հանրակրթական մասի համար + 40 տեղ նախադպրոցական մասի համար,

- 144 տեղ հանրակրթական մասի համար + 80 տեղ նախադպրոցական մասի համար,

- 200 տեղ հանրակրթական մասի համար + 40 տեղ նախադպրոցական մասի համար,

- 200 տեղ հանրակրթական մասի համար + 80 տեղ նախադպրոցական մասի համար։

Կրթական նոր չափորոշիչների ներդրմամբ պայմանավորված, ինչպես նաև ելնելով նախագծերի արդիականացման անհրաժեշտությունից՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվեորվ տիպարային օրինակների նախագծողի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը լրամշակվել են 4 տարբերակի համար։ Փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում են մարզադահլիճներին և որոշակի այլ նախագծային լուծումներին, մասնավորապես՝ մեծացվել են մարզադահլիճների չափերը և ներառվել են տրիբունաները։ Մինչ ՆՆՓ-երի փոփոխությունը պատվիրատու մարմինների կողմից որոշ կրթահամալիրների համար արդեն իսկ կնքվել էին կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրեր։ Հետևաբար, ներկայումս անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաև կնքված պայմանագրերի անբաժանելի մաս կազմող ծավալաթերթերում։ Փոփոխությունների արդյունքում անհրաժեշտ ծավալների ավելացման կանխատեսումն առավել իրատեսական կատարելու նպատակով՝ հաշվարկներն իրականացվել են բազային (տիպարային նախագծի հիմքով կազմված) սկզբնական և լրամշակված ծավալաթերթերի հիման վրա։ Մասնավորապես, գումարային արտահայտմամբ, աշխատանքների գնային փոփոխություններն ունեն հետևյալ պատկերը․

| ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏԵՍԱԿԸ | ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ԱՐԺԵՔԸ, հազ․ դրամ | ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ԲԱԶԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ԱՐԺԵՔԸ, հազ․ դրամ | ԲԱԶԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ ԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ, հազ․ դրամ | ՓՈՓՈ ԽՈՒԹՅԱՆ ՏՈԿՈՍԸ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144+40 | 998,583.554 | 1,115,681.886 | 117,098.332 | 11.73% |
| 144+80 | 1,101,888.995 | 1,191,759.647 | 89,870.652 | 8.2% |
| 200+40 | 1,052,637.706 | 1,167,106.32 | 114,468.614 | 10.9% |
| 200+80 | 1,150,077.397 | 1,255,844.39 | 105,766.993 | 9.2% |

Վերոգրյալ աղյուսակից պարզ է դառնում, որ միայն բազային ծավալաթերթերը փոխելով առաջանալու է առավելագույնը 11.73% ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն։ Հաշվի առնելով, որ ներկայումս հնարավոր է եղել իրականացնել միայն 0-ից վերևի ծավալների համեմատությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ շինարարության ընթացքից ելնելով, որպես կանոն, նույնպես առաջանում է ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն՝ Նախագծով նախատեսվում է ծավալների ավելացման համար թույլատրվող սահմանաչափ սահմանել 15%-ը (11.73% (ՆՆՓ-երի արդեն կատարված լրամշակման արդյունք) + 3.27% (այլ, առաջիկայում կանխատեսվող ավելացումներ))։ Նշված թույլտվությունը վերաբերում է մինչ ՆՆՓ-երի լրամշակումն թվով 38 կրթահամալիրի կառուցման համար արդեն կնքված թվով 31 գնման պայմանագրերին։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի և 500 մանկապարտեզի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում կրթահամալիրների կառուցման աշխատանքների պատշաճ իրականացումը՝ լրամշակված ՆՆՓ-երին համապատասխան։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին և ՀՏԶՀ-ին կթույլատրվի կրթահամալիրների կառուցման համար կնքված թվով 31 պայմանագրում կատարել փոփոխությունները՝ մինչև պայմանագրի գնի 15%-ը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Կրթահամալիրների կառուցման նպատակով կնքված գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025թ-ի պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում: 2026-2027թթ-ի բյուջեի վրա ազդեցությունը կգնահատվի փոփոխված ծավալաթերթերը պայմանագրերում ներառելուց հետո և պահանջվող գումարի տարբերությունը կապահովվի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2026-2028թթ․ միջնաժամկետ ծախսային խրագրի շրջանակներում։

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում ․․․».

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: