ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

- Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

ՀՀ կառավարության ««Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2025 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:

Որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ մարզային նշանակութան 13․2 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմին ֆինանսական միջոցների ապահովման անհրաժշտությամբ։

2․ Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները.

Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի 1-ին փողոց թիվ 105 հասցեից մինչև Հաղարծին բնակավայրի 12-րդ փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած ճանապարհահատվածը, Սևքար բնակավայրից Սարիգյուղ բնակավայր միջհամայնքային, Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն և Դեբեդավան համայնքները միացնող և Տ-10-39 /Հ-64/ Չորաթան /Արծվաբերդ-Չորաթան/ ճանապարհները  խորհրդային տարիներից չեն վերանորոգվել և գտնվում են խիստ անմխիթար վիճակում։ Ճանապարհները մարզային /տեղական/ նշանակության են, խիստ կարևորություն են ներկայացնում համայնքների տրանսպորտային ցանցում և մեծ ազդեցություն ունեն բնակչության տնտեսական գործունեության վրա, ինչպես նաև  արտակարգ իրավիճակներում ունեն ստրատեգիական նշանակություն։			Հաշվի առնելով այն, որ ծրագրերը համահունչ են մարզի սոցիալ-տնտեսական և համայնքների զարգացման ու միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերին, դրանք  առաջնահերթության կարգով ներկայացվել են  ՀՀ կառավարություն՝ հրատապ իրականացվող ծրագրերի ցանկում ընդգրկելու նպատակով։

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 2023 թվականին 4 ճանապարհների (Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի 1-ին փողոց թիվ 105 հասցեից մինչև Հաղարծին բնակավայրի 12-րդ փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած ճանապարհահատվածը, Սևքար բնակավայրից Սարիգյուղ բնակավայր միջհամայնքային, Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն և Դեբեդավան համայնքները միացնող և Տ-10-39 /Հ-64/ Չորաթան /Արծվաբերդ-Չորաթան/) շինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել են մրցույթներ և 2024 թվականի փետրվար ամսին կնքվել են ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-1, ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-2, ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-3 և ՀՀՏՄ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/01-4 պայմանագրերը՝ համապատասխանաբար 622,800․0 հազ․ դրամ, 487,800․0 հազ․ դրամ,   777,000․0 հազ․ դրամ և 481,485․0 հազ․ դրամ գումարներով։ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է կնքված  պայմանագրերի 20% -ի չափով գումար՝ 480,605․6 հազ․ դրամ, որից՝ ֆինանսավորվել է 471,098.1 հազար դրամ, իսկ 9,507.5 հազար դրամ գումարը տնտեսվել է Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի 1-ին փողոց թիվ 105 հասցեից մինչև Հաղարծին բնակավայրի 12-րդ փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած ճանապարհահատվածի աշխատանքների իրականացման ընթացքում, որը վերադարձվել է  ՀՀ պետական բյուջե:

Հիմք ընդունելոլով վերոգրյալը՝ նախագծով առաջարկվում է վերոնշյալ ճանապարհների հիմնանորոգման համար կնքված յուրաքանչյուր պայմանագրերի աշխատանքների իրականացման համար մնացած 80% չափով ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմին 1,922,407.4 հազ․ դրամ գումար հատացնելու համար կատարել վերաբաշխում ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման  ՀՀ կառավարության ներքո գտնվող չբաշխված գումարներից, որից՝

- Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի 1-ին փողոց թիվ 105 հասցեից մինչև Հաղարծին բնակավայրի 12-րդ փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար 503,577.6 հազ․ դրամ,

- Սևքար բնակավայրից Սարիգյուղ բնակավայր միջհամայնքային ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար 397,318.4 հազ․ դրամ,

- Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն և Դեբեդավան համայնքները միացնող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար 630,792.8 հազ․ դրամ,

- Տ-10-39 /Հ-64/ Չորաթան /Արծվաբերդ-Չորաթան/ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար 390,718.6 հազ․ դրամը։

Նշված 4 ճանապարհահատվածները՝ ըստ ՀՀ կառավարության 13․02․2014թ․ N 265-Ն որոշման, ընդհանուր օգտագործման մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհներ են և մտնում են վերոնշյալ որոշման 3․10 կետի ՀՀ Տավուշի մարզի ավտոճանապարների ցանկում․

- Դիլիջան համայնքի Թեղուտ բնակավայրի 1-ին փողոց թիվ 105 հասցեից մինչև Հաղարծին բնակավայրի 12-րդ փողոց թիվ 1 հասցեն ընկած ճանապարհահատվածը մտնում է Տ-10-45, /Մ-4/ - Թեղուտ - /Մ-4/ մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհի մեջ:

- Սևքար բնակավայրից Սարի գյուղ բնակավայր միջհամայնքային ճանապարհահատվածը մտնում է Տ-10-1, /Հ-58/ -Սևքար- /Հ-58/ (Սարիգյուղ) մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհի մեջ:

- Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն և Դեբեդավան համայնքները միացնող ճանապարհահատվածը մտնում է Տ-10-40, /Մ-6/(Բագրատաշեն) – Դեբեդավան մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհի մեջ:

- Տ-10-39 /Հ-64/-Չորաթան /Արծվաբերդ-Չորաթան/ ճանապարհահատվածը մտնում է  Տ-10-39, /Հ-64/ - Չորաթան մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհի մեջ:

3.  Ակնկալվող արդյունքները.

ՀՀ Տավուշի մարզային (տեղական) նշանակության  ավտոճանապարհների վիճակի բարելավում:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության  և ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի կողմից:

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

7. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։