ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 23-Ի N 797-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| ՀՀ տարածքային կառավարման ԵՎ ենթակառուցվածքների նախարարՈՒԹՅՈՒՆ | 14.01.2025թ. |
| --- | --- |
|  | № ԴԽ/16․2/1036-2025 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի կապակցությամբ հայտնում ենք. հիմք ընդունելով այն փաստը, որ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի» /այսուհետ՝ Ծրագիր/ հիմնական և առանցքային ցուցանիշը հանդիսանում է առնվազն 46 դպրոցների կառուցումը կամ ամրացումը և 22500 աշակերտի համար անվտանգ կրթական պայմանների ապահովումը, և հաշվի առնելով, որ Ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ կատարվել են մեծածավալ աշխատանքներ Մասիսի թիվ 3 հիմնական դպրոցի մասով՝ տարածքների ինժեներաերկրաբանական և այլ հետազոտություններ, 648 աշակերտի համար նախատեսված դպրոցական շենքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ, այդ թվում՝ լրացուցիչ միջոցառումների կիրառմամբ /4-րդ կարգի գրունտների պատճառով/, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ Մասիս բնակավայրի բնակիչների մոտ ձևավորված է բնակավայրում նոր, միջազգային նորմերին համապատասխան և անվտանգ դպրոցական շենք ունենալու հստակ ակնկալիք, առաջարկում ենք քննարկել նշված դպրոցը Ծրագրի շրջանակներում կառուցելու և միաժամանակ, սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ցանկում 299 աշակերտով Տավուշի մարզի Սևքարի դպրոցի ներառման հնարավորության հարցը։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ | 08.01.2025թ. |
|  | № Ե/01/21-25 |
| Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը իր իրավասիությունների շրջանակներում դիտողություններ և առաջարկություններ չունի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ | 15.01.2025թ. |
|  | № 01/18/289-2025 |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈւԹՅԱՆ նախարարՈՒԹՅՈՒՆ | 23.02.2025թ. |
|  | № /27.1/7784-2025 |
| - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ նախագիծ) անվան մեջ 2024 թիվն անհրաժեշտ է փոխարինել 2025 թվով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| 2.Նախագծի 1-ին կետում որոշման բառը կրկնվում է, ուստի կետն անհրաժեշտ է վերանայել: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| 3.Նախագծի 1-ին կետի բոլոր ենթակետերում տողի բառն անհրաժեշտ է փոխարինել կետի բառով՝ համաձայն Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 14-րդ հոդվածի պահանջների: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| 4. Նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում 510 փոխարինել բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել 510 թիվը փոխարինել բառերով: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ | 20.03.2025թ. |
|  | № 02/12.12/8873-2025 |
| տարածքային զարգացման եվ շրջակա միջավայրի հարցերի վարչություն |  |
| «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-Ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփխություններ կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ առկա են հետևյալ դիտարկումները՝ 1. Նախագծով առաջարկված ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի միջնակարգ դպրոցը բացակայում է «ՀՀ-ում սեյսմակայունության տեսակետից առավել վտանգավոր դպրոցների ցանկից»: Նախագծով նախատեսվում է այն ներառել «ՀՀ-ում սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ցանկում», մինչդեռ Նախագծի փաթեթով պարզաբանված չէ, թե ինչ հիմնավորմամբ է ընտրվել Սևքարի միջնակարգ դպրոցը, այլ ոչ թե առավել վտանգավոր դպրոցների ցանկից մեկ այլ դպրոց: Առաջարկում ենք հստակեցնել: Միաժամանակ՝ առաջարկում ենք Նախագծի փաթեթում ներառել Սևքարի միջնակարգ դպրոցի սեյսմակայունության և տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ համապատասխան եզրակացությունը: | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |
| 2. Նախագիծը ներկայացնելիս առաջարկում ենք առաջնորդվել Վարչապետի 19.12.2024թ-ի 02/16.10/40655-2021 հանձնարարականի պահանջներով, համաձայն որի՝ Վարչապետի աշխատակազմ իրավական ակտերի նախագծեր ներկայացնելիս հիմնավորման մեջ կապը ռազմավարական փաստաթղթերի (Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ) հետ պետք է լինի հստակ նկարագրված և հիմնավորված՝ բացառելով ընդհանրական հղումները (միայն փաստաթղթի վերնագրին, բաժնին, մասին կամ կետին հղում կատարելը բավարար չէ)։ | Ընդունվել է, խմբագրվել է: |