Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

1. 2019 թվականին նախատեսված անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքները կազմում են 810 հա, որից ցանքս և տնկում 150 հա, նպաստում անտառի բնական վերաճին 200 հա և կոճղաշիվային վերականգնման աջակցում 460 հա: Բացի այդ, նախատեսված է իրականացնել տնկարանի հիմնում, նախորդ տարիներին հիմնադրված տնկարանի և անտառմշակույթների խնամք, անտառմշակույթների լրացում, սերմերի մթերում և այլն: Վերը նշված աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի 19 «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի տարածքներում, որոնք գտնվում են հանրապետության 8 մարզերում, առանձին-առանձին կտորներով՝ դժվար հասանելի բարդ ռելիեֆով տեղամասերում:

Աշխատանքներում ներգրովվող տարբեր համայնքների աշխատուժին անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր օր տեղափոխել համապատասխան տարածք և երեկոյան հետ բերել: Տեղափոխման համար պետք է օգտագործվեն ամենագնաց մեքենաներ (ГАЗ-66 և այլն): Բացի աշխատուժից անհրաժեշտ է նաև տեղափոխել նշված աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող նյութեր (տնկանյութ, սերմեր, սյուներ, փշալար և այլն):

Վերը նշված աշխատանքների համար կպահանջվի մոտավորապես 38 մեքենա, որոնց օրեկան միջին վազքը նախնական հաշվարկներով կակզմի 50 կմ:

38 մեքենա x 50 կմ x 88 օր= 167200 կմ

Քանի որ ամենագնաց մեքենաները աշխատելու են հիմնականում դժվարանցանելի անտառային ճանապարհներում ապա 100 կմ-ի վրա բենզինի միջին ծախսը կկազմի մոտ 30լ:

167200կմ/100կմ x 30լ = 50160լ բենզին

50160լ x 420 դրամ = 21067200 դրամ

Վարորդի աշխատավարձ

38 մեքենա x 88օր x 8000 դրամ (ներառյալ հարկերը) = 26752000 դրամ

Այսպիսով, տրանսպորտային ծախսերը կազմում են.

21067200 դրամ + 26752000 դրամ = 47819200 դրամ

2. Ոռոգման ջրի ծախսը՝ 1 հեկտարը մեկ անգամ ոռոգելու համար, նախատեսված է 900խմ, որը վերցված է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Երևանի տեղեմասի համար ոռոգման համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերից (պատճենը կցվում է):

Ոռոգման ջրի մեկ խորանարդ մետրի արժեքը հաշվարկված է համաձայն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 1-ի №61-Ա որոշմամբ:

3. 1 կՎտ էլեկտրաէներգիայի արժեքը հաշվարկված է համաձայն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 23-ի №422-Ն որոշման: