ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 1138-Ն ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի N 1312-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1312-Ն և 2023 թվականի հուլիսի 6-ի N 1138-Ն որոշումների մեջ որոնցով գումար էր հատկացվել Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման վարկային ծրագրի համաֆինանսավորման ավելացման նպատակով և սահմանվել էր պարտավորություն սահմանված ժամկետում հատկացված գումարների (ընդհանուր՝ 3,032,295.7 հազար դրամ) վերականգնման համար։ Նախագծով նախատեսվում է սահմանված ժամկետները երկարաձգել մինչև 25.12.2026թ.:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություն կատարել ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 6-ի N 1138-Ն որոշման մեջ՝ Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր-արդյունքների վրա հիմնված փոխատվություն» վարկային ծրագրի ռետրոակտիվ ֆինանսավորման ձևով ժամանակավորապես ազատ միջոցներից ստացված 2.5 մլրդ դրամ գումարի վերականգնման ժամկետն երկարաձգելու համար։ Մինչև Ասիական Զարգացման Բանկից վարկային միջոցների ստացումը` այդ ծրագրով իրականացված և նախատեսված աշխատանքների գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացվող 2.5 մլրդ դրամի ծախսերը ձևակերպվել են համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին և ֆինանսավորվել ժամանակավորապես ազատ միջոցներից: Նշված գումարից 2024 թվականի հոկտեմբերի 31-ին պետական բյուջեի 900005570115 հաշվեհամարին արդեն վերականգնվել է 1,9 մլրդ դրամը, իսկ մնացած 600 մլն դրամի վերադարձման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։ Միաժամանակ, ներկայումս ծրագրի իրականացման համար առկա է պակասուրդ և անհրաժեշտություն է առաջացել Բանկից ստացված գումարներն ամբողջությամբ օգտագործել՝ մի մասը ՀՀ պետական բյուջե վերադարձնելու փոխարեն։

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1312-Ն որոշմամբ «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր-արդյունքների վրա հիմնված փոխատվություն» վարկային ծրագրի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին ձևակերպվել է 532,295.7 հազար դրամ գումար, որը  ֆինանսանվորվել է Կառավարության պարտքի սպասարկման միջոցներից: Նշված որոշմամբ գումարի վերադարձման համար ժամկետ է սահմանվել 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ը:

Ծրագրի ընթացքում իրականացվել են մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ, որոնց համար Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ որպես Պատվիրատու, պարտավոր է կատարել համապատասխան վճարումներ՝ կապալի պայմանագրերով սահմանված  պարտավորությունների պատշաճ կատարման ապահովման նպատակով։ Միաժամանակ, վարկային ծրագրի հաստատման օրվանից (22.12.2015թ.) առ այսօր զգալիորեն աճել են վերջին տարիներին ձեռքբերվող շինարարական աշխատանքների նախահաշվային արժեքները, զուգահեռ նվազել է ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը, ինչը միասին առաջացրել է վարկային միջոցների պակասուրդ:

Հարկ է նշել նաև, որ վարկային համաձայնագրով սահմանված է, որ ցանկացած լրացուցիչ ծախս պետք է կատարվի պետական բյուջեի հաշվին:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հանգամանքները, ինչպես նաև այն, որ Ծրագրով նախատեսված 46 դպրոցի շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար 2 վարկային ծրագրերի (հիմնական և լրացուցիչ ֆինանսավորման) մնացորդային միջոցները բավարար չեն՝ պետական բյուջեից պահանջվելու են լրացուցիչ ֆինանսական հատկացումներ:

Ներկայումս լրացուցիչ միջոցներ Ծրագրին չեն հատկացվում, այլ փոխարենը ներա պահին առկա պակասուրդը նվազեցնելու նպատակով երկարաձգվում է գումարների վերադարձման վերջնաժամկետները մինչև 2026թ-ի դեկտեմբերի 25-ը:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է վարկային միջոցներից չվերադարձված 1.1 մլրդ դրամ մնացորդի վերադարձման համար սահմանել նոր ժամկետ և Բանկից ստացված գումարը ծախսել իրականացվող շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումներ իրականացնելու նպատակով:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր-արդյունքների վրա հիմնված փոխատվություն» վարկային ծրագրի ռետրոակտիվ ֆինանսավորման ձևով ժամանակավորապես ազատ միջոցներից ստացված 600 մլն դրամ գումարը և համաֆինանսավորման հաշվին Կառավարության պարտքի սպասարկման միջոցներից 532.3 մլն դրամը գումարը կօգտագործվի դպրոցների ընթացիկ շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորելու համար։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 6-ի N 1138-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1312-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: