ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ  ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| 1․ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 04.11.2025թ․ |
| --- | --- |
|  | № 01/9-1/24755-2025 |
| Ձեր 21.10.2025թ. N ԴԽ/23.1/35204-2025 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պետական գույքի ապամոնտաժման աշխատանքներ կազմակերպելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու և գնման պայմանագրերը լուծելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ հայտնում ենք հետևյալը. Նախագծի N 1 հավելվածով նախատեսվում է ի հաշիվ նախարարության ներքո իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցառումների, ինչպես նաև ներքին աղբյուրների հաշվին իրականացվող երեք կապիտալ բնույթի միջոցառումների գումարների նվազեցմամբ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները նվազեցնել 2,314.1 մլն դրամով, ծախսերը՝ 7,575.9 մլն դրամով, իսկ դեֆիցիտը՝ 5,261.8 մլն դրամով: Միաժամանակ առաջարկվում է վերաբաշխումների արդյունքում 3,552.4 մլրդ դրամ հատկացնել ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգմանը: Առաջարկվող հատկացումներից 63.7 մլն դրամը նախատեսվում է ուղղել 31 օբյեկտների մասով նախագծահետազոտական աշխատանքների ձեռքբերմանը, իսկ որոշ մասը՝ այնպիսի շինարարական աշխատանքների, որոնց պայմանագրերը կնքվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա (պայմանով կնքված պայմանագրեր): Հաշվի առնելով, 2025թ. պետական բյուջեի վերաբաշխումների ներկայիս մակարդակը և մինչ տարեվերջ վերաբաշխումների տարեկան առավելագույն սահմանաչափը գերազանցելու ռիսկերը, առաջարկում ենք. ա/ վերաբաշխմամբ դիտարկել միայն առաջնահերթ հատկացման ենթակա (ձևավորված պարտավորությունների առկայություն) աշխատանքների գծով հատկացումները, իսկ մնացած աշխատանքների ֆինանսավորման հարցը, ներառյալ պայմանով կնքված այն պայմանագրերը, որոնք ուժի մեջ են հաջորդ տարի, դիտարկել 2026թ. պետական բյուջեի շրջանակներում, բ/ նախագծի հիմնավորումներում բացահայտել վերը նշված 31 օբյեկտների ընտրության՝ առաջնահերթության և հրատապության հիմնավորումները: Հակառակ պարագայում վերջինների հարցը դիտարկել 2026թ. պետական բյուջեի շրջանակներում։ | Լիազոր մարմնինն իր իրավասության սահմաններում իրականացված հետազոտության արդյունքների հիման վրա կատարված տնտեսագիտական վերլուծության արդյունքում որոշում է վերականգնման ենթակա ճանապարհահատվածների առաջնահերթությունը, վերականգնման եղանակը և ներառում տարբեր ծրագրերում: Բացի այդ, «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից ելնելով անհրաժեշտ է ունենալ շուրջ 500կմ ընդհանուր երկարությամբ վերանորոգված ճանապարհ։ Հաշվի առնելով որոշման նախագծում ներառված ճանապարհահատվածների և տրանսպորտային օբյեկտների վատ վիճակը, ինչի հետևանքով չի ապահովվում երթևեկության անվտանգությունը ու հարմարավետությունը, ուստի շուտափույթ միջոցներ ձեռնարկելու և 2026 թվականին շինարարական աշխատանքներ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։ Այդ կապակցությամբ ներկայացված նախագծով առաջարկվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար։ |
| Միաժամանակ Նախագծի վերաբերյալ առկա են ներքոհիշյալ դիտարկումները. 1. 1004 ծրագրի «11009. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման համաֆինանսավորման մասով նվազեցումը առաջարկվում է 6,840.0 հազ. դրամ, մինչդեռ մնացորդային գումարը կազմում է 6,352.3 հազ. դրամ: | -Ընդունվել է ի գիտություն․ Քանի որ ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտի 28.10.2025 թվականի թիվ 03/065489-2025 գրությամբ անհրաժեշտ փոփոխությունների առաջարկը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և միջոցառման համաֆինանսավորման մասը կազմում է 6,840․0 հազար դրամ, որն արդեն իսկ արտացոլված է համակարգում։ |
| 2. 1049 ծրագրի «21001. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «21002. Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակներում նախատեսվում է ավտոճանապարհների որոշակի հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ և նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, սակայն Նախագծի NN 11 և 12 հավելվածներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը՝ որպես արդյունքային չափորոշիչ սահմանված չէ: Ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ Նախագծի N 9 հավելվածով նախատեսված են որոշակի օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, սակայն նախատեսված է հիմնանորոգման աշխատանքեր, առաջարկում ենք տվյալ օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքները փոխարինել աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերով: | -Ընդունվել է․ Կատարվել է անհրաժեշտ փոփոխությունը․ -Ընդունվել է ի գիտություն․ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Նախագծի 6-րդ հավելվածում հստակ տարանջատված է կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման և վերականգնման, ինչպես նաև նախագծա-հետազոտական, գեոդեզիա-քարտեզագրական աշխատանքները։ |

| 3. 1049 ծրագրի 21001 միջոցառման շրջանակներում մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ցանկով նախատեսված՝ Տ-5-46/Մ-6/(Ալավերդի)-Սանահին թաղամաս-Ակներ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ9+300 և Տ-5-46 դեպի Սանահին վանական համալիր տանող հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներից Տ-5-46 դեպի Սանահին վանական համալիր տանող հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքները, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի Երևանյան և Մյասնիկյան փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները, Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները, Ուրցաձորից դեպի Մարտունի տանող ավտոճանապարհի կառուցման և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղից դեպի Հանքավան տանող ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման հարցերի ներառումը լրացուցիչ հիմնավորման անհրաժեշտություն ունի, քանի որ նշված աշխատանքները ներառված չեն ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. N 265-Ն որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) հավելվածով սահմանված մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների անվանացանկում, այսինքն՝ հանդիսանում են համայնքային նշանակության ավտոճանապարհներ: | -Չի ընդունվել։ Նշված ճանապարհահատվածի (Տ-5-46) ներառված է ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. N 265-Ն որոշման հավելվածով սահմանված մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների անվանացանկում, իսկ ներկայացված նախագծով նախատեսվում է իրականացնել նշված ճանապարհից դեպի վանական համալիր տանող հատվածը, ինչը համահունչ է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ ծրագրով զբոսաշրջիկության զարգացման ուղղությամբ իրականացվող քաղաքականությանը ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ Նշված ճանապարհի կառուցման պահանջի ծագման ժամանակ ՀՀ կառավարության 13.02.2014թ. N 265-Ն որոշմամբ ավտոմոբիլային ճանապարհների անվանումների մեծածավալ փոփոխություններ դեռ կատարված չեն եղել, դրանք կատարվել են 30․11․2023թ․ թիվ 2074-Ն որոշմամբ (ուժի մեջ է մտել 01․01․2024թ․-ից), որի համաձայն Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի 6,2կմ հատվածը հանդիսանում է Տ-8-17, /Հ-46/- Խոտ-/Հ-52/ ավտոճանապարհի մաս, իսկ 4,1կմ հատվածը՝ Հ-52, /Մ-9/ Գորիս-Շուռնուխ - /Մ-2/ ավտաճանապարհի մաս Նշված ավտոճանապարհները նոր կառուցվող ճանապարհներ են և դրանց կառուցումից հետո դրանք, որպես ավտոմոբիլային ճանապարհներ, կներառվեն նշված որոշմամբ սահմանված ավտոճանապարհների անվանացանկում |
| --- | --- |
| 4. 1049 ծրագրի 21002 միջոցառման շրջանակներում տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների ցանկով նախատեսված՝ - ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Բաղրամյան էստակադայի հիմնանորոգման աշխատանքների ներառումը ևս լրացուցիչ հիմնավորման անհրաժեշտություն, քանի որ այն ներառված չէ Որոշման հավելվածով սահմանված մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհների անվանացանկում, այսինքն՝ հանդիսանում է համայնքային նշանակության ավտոճանապարհ, - Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ21+500-ում գտնվող փլուզված հողային պաստառի շեպի վերականգնման աշխատանքների անվանումն առաջարկում ենք համապատասխանեցնել Որոշման հավելվածով սահմանված անվանմանը՝ Սևան-Մարտունի-Վարդենիս-ՀՀ սահման անվանմանը: | ՀՀ վարչապետի հանձնարարություն։ Ավելին, նշված օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքների համար ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ, կնքվել է համաձայնագիր և շինարարական աշխատանքները փաստացի կատարված և ավարտված են։ -Ընդունվել է, անվանումը խմբագրվել է։ |
| 5. Հ-58 /Մ-4/-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-/Մ-6/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 43+100-ում գտնվող փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը՝ 1,260.0 հազ. դրամ արժեքով նախատեսված է 1049 ծրագրի և՛ 21001, և՛ 21002 միջոցառումներում, ուստի առաջարկում ենք այն հանել 21001 միջոցառումից: | -Ընդունվել է, խմբագրվել է։ |
| 6. 1157 ծրագրի 21002 միջոցառման գծով նախատեսված միջոցներից 65.9 մլն դրամի նվազեցման կապակցությամբ նշենք, որ Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 15.09.2025թ. N ԿԱ/275-2025 արձանագրության 1.2 կետով հանձնարարվել էր ընդունել ի գիտություն, որ «21002. Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում» միջոցառման չիրացված միջոցները ենթակա են վերադարձման ՀՀ պետական բյուջե: | -Ընդունվել է․ Նախագծից միջոցառումը հանվել է։ |
| 7. Նախագծի 2-րդ կետով առաջարկվում է թույլատրել ՏԿԵՆ-ին՝ կազմակերպել «Կամուրջշին» ՓԲԸ-ի հետ 23/12/2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՆԸ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/61Շ պայմանագրի շրջանակներում կառուցված ժամանակավոր կամրջի քանդման աշխատանքները, իսկ 3-րդ կետով՝ նախատեսվում է առանց ավարտական ակտի վճարել ընկերությանը պայմանագրի գնի չվճարված հինգ տոկոսը, ինչպես նաև պայմանագրի շրջանակում չիրականացնել երաշխիքային սպասարկում: Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ ժամանակավոր կամրջի քանդման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հարևանությամբ կառուցված նոր մետաղական կամրջի առկայությամբ: Միաժամանակ նշվում է, որ ժամանակավոր կամրջի կառուցման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտված են, իսկ նշված պայմանագրի համաձայն՝ նշված կամուրջը պետք է գտնվի մոտ 3 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետում: Կնքված պայմանագրով սահմանված է, որ կապալառուն պետք է 3 տարի ապահովի ժամանակավոր կամրջի երաշխիքային սպասարկումը: Այս հանգամանքը ենթադրում է, որ կամրջի աշխատանքների կատարման համար ներկայացված գնային առաջարկը ներառել է նաև այդ ծառայության մատուցման գումարը: Հիմք ընդունելով նշվածը գտնում ենք, որ տվյալ դեպքում պետք է քննարկման առարկա դառնա այդ գումարի՝ պահված միջոցներից հաշվանցելու հարցը և այդ հանգամանքը բացահայտվի Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթում՝ դրան համապատասխան նվազեցնելով նաև բյուջետավորվող միջոցների չափը: Եթե այդ չափը կգերազանցի պահված գումարը, ապա կապալառուն պետք է գումարի ավել մասը վերադարձնի պետական բյուջե: Ինչ վերաբերում է առանց ավարտական ակտի պահված գումարը վճարելուն, ապա անհրաժեշտ ենք համարում այդ մասով ստանալ ոլորտը կարգավորող մարմնի՝ Քաղաքաշինության կոմիտեի դիրքորոշումը: | Ընդունվել է մասսամբ։ Ենթակետը և հիմնավորումը խմբագրվել են։ Ինչ վերաբերում է գումարի վճարմանը, ապա հայտնում ենք, որ գնային առաջարկի բացվածքի համաձայն, այն ներառում է միայն ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները։ Ավելին, ՀՀ կառավարության 17․10․2024 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերով երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած թերությունների վերացման համար գումարի հաշվարկ նախատեսված չէ։ Նշենք նաև, որ համաձայն թիվ ՏԿԵՆ-ՆԸ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2024/61Շ պայմանագրի 3․4․8-րդ կետի՝ եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ Սույն կետի վերլուծությունից հետևում է, որ երաշխիքային ժամկետում ի հայտ եկած թերությունների վերացման համար պայմանագրով գումար չի նախատեսվում, այն վերացվում են կապալառուի սեփական միջոցների հաշվին։ Հետևաբար, պահված միջոցներից գումարի հաշվանցման առաջարկությունը ենթակա չէ ընդունման |
| 8. Նախագծի 4-րդ կետի մասով առաջարկվում է թույլատրել ՏԿԵՆ-ին, կողմերի համաձայնությամբ, լուծել թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/26Շ պայմանագիրը և առանց ավարտական ակտի առկայության՝ վճարել ընկերությանը պայմանագրի գնի չվճարված հինգ տոկոսը, ինչպես նաև պայմանագրի շրջանակում չիրականացնել երաշխիքային սպասարկում: Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ նախագծով նման կարգավորում սահմանելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2024 թվականի մայիսի 25-26-ին ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում հորդառատ անձրևների ու Դեբեդ, Աղստև և Տաշիր գետերի վարարման հետևանքով հեղեղումներից վերանորոգվող ավտոճանապարհի որոշ հատվածների վնասվելու հետևանքով ՀՀ կառավարության 2015թ. մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը հնարավորություն չի ունեցել փաստագրել կատարված աշխատանքները և ավարտված օբյեկտն ընդունել շահագործման, ինչպես նաև հնարավոր չէ իրականացնել երաշխիքային սպասարկում, սակայն առկա են փաստաթղթեր և լուսանկարներ, այդ թվում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացրած անձի կողմից տրված, որ աշխատանքները պատշաճ իրականացվել են: Նշվում է նաև, որ վերոհիշյալ պայմանագրի լուծմամբ հնարավոր կլինի վերադարձնել Կապալառուին պայմանագրի կատարման համար ներկայացված պայմանագրի ապահովման երաշխիքը։ Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ նշված պայմանագրի 7-րդ բաժնի համաձայն՝ պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակ է ջրհեղեղը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ Այս կապակցությամբ գտնում ենք, որ պատվիրատուն պետք է ինքնուրույն կայացնի ինչպես պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծելու, այնպես էլ ապահովումները վերադարձնելու որոշումները: Ինչ վերաբերում է առանց ավարտական ակտի պահված գումարը վճարելուն, ապա անհրաժեշտ ենք համարում այդ մասով ստանալ ոլորտը կարգավորող մարմնի՝ Քաղաքաշինության կոմիտեի դիրքորոշումը: Նշված ամփոփմամբ գտնում ենք, որ 4-րդ կետը ենթակա է խմբագրման այն տրամաբանությամբ, որ եթե Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից տրամադրված դիրքորոշման համաձայն հնարավոր կլինի նկարագրված պայմանների առկայության դեպքում վճարել պահված գումարը, ապա միայն այդ մասը թողնել նշված կետում: | -Չի ընդունվել Նկատի ունենալով, որ պայմանագրի 7-րդ բաժնով նախատեսված արտակարգ ուժի ազդեցությունը չի շարունակվել 3 (երեք) ամսից ավելի, հետևաբար, տվյալ դրույթի կիրառմամբ պայմանագրի լուծումը հնարավոր չէ։ |
| 9. Նախագծի 5-րդ կետով առաջարկվում է թույլատրել փոփոխություններ կատարել «Պրետոր» ՍՊԸ-ի հետ 01/10/2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/48Շ պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքների կատարման համար տրամադրել 50-օրյա ժամկետ՝ չկիրառելով թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2024/48Շ պայմանագրի 6.2 կետով սահմանված տույժը, ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը պայմանագրի ընդհանուր գումարի 75 տոկոսից ոչ ավելի չափով, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 45 տոկոսը՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի, 56-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերի պահանջները։ Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսվում էր հիմնանորոգել Տ-3-18, Ակնալիճ(Տ-3-6)-Զարթոնք-Արևիկ(Տ-3-50) ավտոճանապարհի ՊԿ27+96 և ՊԿ30+94 հատվածներում գտնվող կամուրջները, սակայն լրացուցիչ իրականացված տեխնիկական հետազննման ծառայությունների արդյունքում նախատեսվում է ապամոնտաժել կամուրջը և փոխարենը կառուցել նոր կամուրջ: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ «Գնումների մասին» օրենքի՝ - 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ հրավեր` պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններն են, հայտ՝ հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկը, - 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների բնութագրերը: Վերոգրյալ իրավական կարգավորումների համակարգային վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակիցը հայտ է ներկայացնում հրավերով նախատեսված գնման առարկայի մասով՝ հրավերով նախատեսված բնութագրերի շրջանակում, իսկ պայմանագիր կնքելու դեպքում՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված գնման առարկայի բնութագրերը: Հաշվի առնելով վերոգրյալը ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ Նախագծով ներկայացված դեպքում ենթադրվում է կամուրջի հիմնանորոգման պայմանագիրը փոխարինել կառուցման պայմանագրով՝ գտնում ենք, որ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության շրջանակում գործող պայմանագրի շրջանակում վերոնշյալ փոխարինումը չի կարող իրականացվել: Ուստի առաջարկում ենք որպես ավելորդ դրույթ հանել Նախագծի 5-րդ կետը, երկկողմ համաձայնությամբ լուծել պայմանագիրը և կամուրջի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման համար կազմակերպել գնման նոր ընթացակարգ: | -Ընդունվել է մասսամբ, նախագծից ժամկետի երկարաձգմանը և տուժերի հաշվարկմանը վերաբերող դրությները հանվել են, դրանք թողնվել են հիմնավորման մեջ, որպես տեղեկատվություն կառավարությանը, որ Պատվիրատուն ցանկանում է այդ դրույթները ներառել սույն որոշման ընդունման արդյունքում կնքվող համաձայնագրում, հաշվի առնելով հիմնավորման մեջ նշված պատճառաբանությունները։ Հիմնավորումը մասամբ խմբագրվել և հստակեցվել է: Նշենք նաև, որ գնման առարկայի փոփոխություններ չեն առաջանում, քանի որ շինարարական աշխատանքները մեկնարկելուց և կամրջային պատվածքը կազմազատելուց հետո է ի հայտ եկել նախագծային փոփոխություններ կատարելու և տվյալ կամրջի հիմնանորոգումը նոր նախագծային լուծումներով իրականացնելու անհրաժեշտությունը, ուստի նախագծում կատարվել են անհրաժեշտ փոփոխություններ և աշխատանքները նախատեսվել է իրականացնել նոր կոնստրուկտիվ լուծումներով, որի համար ձեռք են բերվել անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր: Հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանի համար այդ ճանապարհի կարևորությունը և երկար ժամանակով երթևեկությունը սահմանափակելու արդյունքում առաջացող հետևանքները, փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ձեռքբերելուց հետո որոշում է կայացվել շարունակել և ավարտել տվյալ կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքները: Նշենք նաև, որ շինարարական աշխատանքները արդեն իսկ ավարտական փուլում են և այդ աշխատանքների ձեռքբերման համար նոր գնման ընթացակարգ կազմակերպելը իրատեսական չէ և արդեն իսկ անտրամաբանական է: |
| 10. Հաշվի առնելով, որ գնումների մասին օրենսդրության համաձայն պայմանագրի կառավարումն իրականացնում է պատվիրատուն և վերջինս է որոշում նաև պատասխանատվության միջոցների կիրառման հարցը, առաջարկում ենք հանել Նախագծի 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ կետերը, 6-րդ կետից՝ «33-րդ կետի 11-րդ և 14-րդ ենթակետերի» բառերը, 8-րդ կետից՝ պայմանագրով նախատեսված ու ձեռքբերվելիք լրացուցիչ աշխատանքների ժամկետին և պայմանագրով նախատեսված տույժերը չկիրառելուն վերաբերող կարգավորումները, ինչպես նաև 14-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունը, հաշվի առնելով, որ՝ - եթե ժամկետների երկարաձգումը՝ հետևանք չէ կապալառուի/կատարողի գործողությունների կամ անգործության՝ այսինքն ի հայտ են եկել նախագծային խնդիրներ/թերություններ, որոնց պարագայում հնարավոր չէ մինչև դրանց վերացումը շարունակել աշխատանքների կատարումը, ապա պատվիրատուն ինքնուրույն պետք է սահմանի աշխատանքների կատարման նոր ժամկետները, հետևանք է կապալառուի գործողությունների կամ անգործության, ապա հիմք ընդունելով պայմանագրերի 3.2.1 կետերը, իսկ Նախագծի 9-րդ կետում նշված պայմանագրի դեպքում՝ պայմանագրի 2.12 կետը, համաձայն որոնց կապալառուի/կատարողի կողմից ժամկետի խախտման դեպքում պատվիրատուն ինքնուրույն պետք է սահմանի աշխատանքների կատարման նոր ժամկետներ՝ կապալառուի/կատարողի նկատմամբ կիրառելով պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ. պայմանավորված է աշխատանքների ծավալների ավելացմամբ, ապա պատվիրատուն համաձայնագիր կնքելու միջոցով՝ ինքնուրույն պետք է սահմանի լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար նոր ժամկետներ: | -Ընդունվել է նախագիծը խմբագրվել է։ Նախագծում նշված կետերով անհրաժեշտ կարգավորումները շարադրվել են որպես ի գիտություն։ Միաժամանակ, նախագծից հանվել է նույնաբովանդակ 13-րդ կետը։ |
| 11. Նախագծի հավելված 13-ի գնումների պլանի 1049 ծրագրի՝ - 21001 և 21002 միջոցառումների շրջանակում 45231177 «ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ», 45221117 «կամուրջների վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ», 71241200 «նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում», 71351540 «տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» և 98111140 «հեղինակային հսկողության ծառայություններ» ԳՄԱ կոդով գնման առարկաների նվազեցվող տողերով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցների նվազեցումներ, սակայն էլեկտրոնային գնումների համակարգում առկա տեղեկատվության համաձայն՝ նվազեցվող տողերում առկա չեն մնացորդներ (տողերը նվազեցվել են 09/10/2025թ., 10/10/2025թ. և 14/10/2025թ.), - 21001 միջոցառման մեջ ներառված 45231177/503 «ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ» գնման առարկան բացակայում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2025թ. գնումների պլանում, - 21001 միջոցառման 45231177/539 «ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ», 71351540/534 «տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» և 98111140 «հեղինակային հսկողության ծառայություններ» ԳՄԱ կոդով գնման առարկաների տողերից նախատեսվում է կատարել նվազեցումներ, որոնց ձեռք բերման համար ՀՀ կառավարության 21/08/2025թ. թիվ 1183-Ն որոշմամբ հատկացվել են համապատասխանաբար 888,000,000, 3,489,000 և 5,891,600 դրամ, սակայն վերոնշյալ գնման առարկաները մուտքագրված չեն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2025թ. գնումների պլանում, ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգում առկա տեղեկատվության համաձայն՝ 71351540/534 «տեխնիկական հսկողության ծառայություններ» գնման առարկայի համար ձեռք բերման մրցույթի հրավերով ամրագրված է 447,100 դրամ։ - 21001 և 21002 միջոցառումներում ներառված գնման առարկաների ավելացվող տողերում (նոր գնման առարկաների մասով) անհրաժեշտ է լրացնել «Միավորի գինը» և «Քանակը» սյունակները, - 21002 միջոցառման մեջ ներառված 45451810 գնման առարկայի անվանումը անհրաժեշտ է նշել «փլուզված հողային պաստառի շեպի և /կամ փլուզված հետապատի վերականգնման աշխատանքներ»: | -Չի ընդունվել․ Նշված ԳՄԱ կոդով գնման առարկաների նվազեցվող տողերում չեն կարող մնացորդներ լինել, քանի որ նախատեսված ֆինանսական միջոցները ամբողջությամբ օգտագործվել են՝ դարձել ծախս։Նվազեցոււմները կատարվել են առաջացած տնտեսումների հաշվին։ Ընդունվել է, խմբագրվել է։ - Ընդունվել է մասնակի: Հեղինակային և տեխնիկական հսկողության պայմանագրերը/համաձայնագրերը մուտքագրվել են PPCM համակարգ համապատասխանաբար՝ 98111140/80 և 71351540/534 ԳՄԱ կոդերով։ 45231177/539 ԳՄԱ (ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ) կոդով տողին առկա է 113 781 700 ՀՀ դրամ, համաձայնագիրը կնքման փուլում է։ Ինչ վերաբերվում է տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռբերման գնման ընթացակարգին՝ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/24ՏՀ ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով նախահաշվային գին է սահմանվել 10 924 700 ՀՀ դրամ, պայմանագիրը կնքվել է 3 489 000 ՀՀ դրամով։ Նկատի ունենալով, որ «Գազպրոմ Արմենիա» կազմակերպության կողմից ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Շիրակացի փողոցի երկայնքով իրականացվում է հին գազատարի փոխարինման աշխատանքներ, ինչի արդյունքում Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ի սկզբանե սահմանված ծավալներով և ժամկետում 2025 թվականի հնարավոր չէ իրականացնել՝ համապատասխան համաձայնագրերը կնքվել են 2025 թվականին իրականացման ենթակա շինարարական աշխատանքների ծավալներին համապատասխան։Վերոգրյալի արդյունքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համաձայնագիրը կնքվել է 447 100 ՀՀ դրամով։ -Ընդունվել է, խմբագրվել է։ |
| 12. Նախագծով նախատեսվում է նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել որպես գնում չհանդիսացող ծախս՝ թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/26Շ և թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/8Ն-2 պայմանագրերի շրջանակում վճարում իրականացնելու համար: Նշվածի շրջանակում դիրքորոշում չենք կարող ներկայացնել աշխատանքները ընդունված լինելու հանգամանքի վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ էլեկտրոնային գնումների համակարգում առկա չեն հանձնման-ընդունման արձանագրություններ: ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 110-րդ կետի համաձայն՝ էլեկտրոնային եղանակով իրականացվող գնումների դեպքում պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունման հետ կապված գործողություններն իրականացվում են էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով: Ելնելով վերոգրյալից, առաջարկում ենք լրամշակել Նախագիծը՝ հաշվի առնելով կատարված դիտողություններն ու առաջարկները: | Ընդունվել է, նախագիծը խմբագրվել է։ |
| 2․ՀՀ արդադատության նախարարություն | 12․11․2025թ․ |
|  | /27.3/51385-2025 |
| 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պետական գույքի ապամոնտաժման աշխատանքներ կազմակերպելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու և գնման պայմանագրերը լուծելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) նախատեսվում է թույլտվության տալ պետական գույքի ապամոնտաժման աշխատանքներ կազմակերպելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու և գնման պայմանագրերը լուծելու համար, մինչդեռ Նախագծի նախաբանում որպես լիազորող նորմեր հղում է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածին, որը վերաբերում է սեփականության իրավունքի հասկացությանը և բովանդակությանը, ինչպես նաև «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածին, որով սահմանվում են ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների կառավարման մարմնի իրավասությունները։ Ուստի գտնում ենք, որ նշված լիազորող նորմերն ունեն վերանայման կարիք։ Բացի այդ, Նախագծի նախաբանում «2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «2017 թվականի մայիսի 4-ի» բառերով, իսկ «ՀՀ» հապավումները՝ վերանայել։ | Ընդունվել է, նախաբանը խմբագրվել է։ |
| 2․Նախագծի 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսվում է թույլատրել լուծել համապատասխան պայմանագրերը, ինչի կապակցությամբ հարկ է նկատի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետը, համաձայն որի՝ պայմանագրով (նախագծով) սահմանվում է նաև, որ պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել՝ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել՝ նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը: Ընդ որում, արգելվում է միևնույն բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։ | -Ընդունվել է ի գիտություն, նշված ենթակետի առկայությամբ է պայմանավորված այդ պայմանագրերի լուծման կարգավորումները ՀՀ կառավարության որոշման նախագծում ներառելը |
| 3․ Նախագծի 4-րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, կողմերի համաձայնությամբ, լուծել թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/26Շ պայմանագիրը, մինչդեռ Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ նախագծով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 2022 թ. սեպտեմբերի 30-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/26Շ պետական գնման պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 33-րդ կետի 6-րդ ենթակետի, 112-րդ կետի պահանջները և Կապալառուին վճարել Պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, ինչպես նաև Կապալառուի նկատմամբ չկիրառել Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները և անհաղթահարելի ուժի ազդեցությամբ պայմանավորված՝ լուծել Պայմանագիրը: Վերոգրյալից ելնելով՝ անհրաժեշտ է Նախագծի 4-րդ կետը և հիմնավորումը համապատասխանեցնել միմյանց։ | -Ընդունվել է, նախագիծը և հիմնավորումը խմբագրվել են |
| 4․ Նախագծի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում «օգոստոսի 24-ից մինչև» բառերից հետո անհրաժեշտ է հստակ նշել տարեթիվը։ | -Ընդունվել է, ենթակետը խմբագրվել է |
| 5․ Նախագծի 14-րդ կետով նախատեսվում են անցումային դրույթներ, մինչդեռ նշվածի վերաբերյալ Նախագծի հիմնավորմամբ որևէ անդրադարձ չի կատարվել, ուստի պարզ չէ, թե ինչով է պայմանավորված Նախագծի համապատասխան կետերի հետադարձության տրամադրման համար ընտրված ժամկետները։ | -Ընդունվել է, հիմնավորումը լրացվել է։ |
| 6․Միաժամանակ անհրաժեշտ է Նախագիծը համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության Ֆինանսների նախարարության հետ։ | -Ընդունվել է ի գիտություն․ Նախագիծը ներկայացված է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն |  |
| 1. Նախագծի մի շարք կետերով (օրինակ՝ 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ) առաջարկվում է, որ կառավարությունը թույլատրի չկիրառել պայմանագրով սահմանված տույժերը, սակայն այս առումով հարկ է նշել, որ, եթե խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ հաշվեգրված տույժերի ներմանը, ապա այդպիսի թույլտվություն տալու իրավական հիմքերը բացակայում են: | Ընդունվել է նախագիծը և հիմնավորումը խմբագրվել է։ |
| 2. Նախագծի մի շարք կետերով (օրինակ՝ 5-րդ, 6-րդ) նախատեսվում է՝ թույլատրել փոփոխություններ կատարել մի շարք գնման պայմանագրերում նախատեսելով ձեռքբերվող աշխատանքների ծավալների ավելացում, ինչպես նաև պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով։ Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ առաջարկվող կարգավորումը չի բխում է «Գնումների մասին» օրենքով 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և նույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի կարգավորումներից: | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի (24.10.25 ՀՕ-336-Ն օրենքի խմբագրությամբ) գնման առարկան չի փոփոխվում, նախագծով առաջարկվում է թույլատրել պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով (համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջների)։ |
| 3. Նախագծի 15-րդ կետով նախատեսվում է նախագծով առաջարկվող կետերով սահմանված պայմանագրերի մասով հետադարձ ուժ տալու մասով կարգավորում նախատեսել: Այս առումով հարկ է նշել, որ առաջարկվող կարգավորումների իրավաչափությունը հնարավոր կլինի գնահատել միայն այդ դեպքում, եթե պարզաբանվի, թե ինչ գնման ձևով են նշված գնումները կատարվել: | ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ կազմակերպված քննարկման արդյունքում նախագիծը և հիմնավորումը խմբագրվել են։ |
| 4. Նախագծի մի շարք կետերով (օրինակ՝ 1-ին, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 12-րդ) առաջարկվող կարգավորումների լիազորող նորմերը որոշակիացման անհրաժեշտություն ունեն: | Նախագծի նախաբանում նշված լիազոր նորմերը վերաբերում են՝ «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ 1-ին կետ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57-րդ և 57.1-րդ կետի պահանջները՝ 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ կետեր, իսկ 12-րդ կետի մասով նախաբանը լրացվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 2060-Ն որոշման 12-րդ հավելվածի 3-րդ կետի 10-րդ ենթակետի» բառերով։ |
| 5․ Միևնույն ժամանակ, նախագծի նախաբանն անհրաժեշտ է վերանայել և հստակ սահմանել միայն սույն որոշման ընդունման համար կառավարությանը համապատասխան լիազորություն վերապահող իրավական ակտի հոդվածը կամ մասը, իսկ ոչ վերաբերելի դրույթների ամրագրման անհրաժեշտությունը բացակայում է: | Նախագծի նախաբանում սահմանված դրույթները վերաբերում են պետության սեփականության կառավարմանը, սեփականատիրոջ իրավասությանը (դրանք նախաբանում նշվում են նախագծի 2-րդ կետով նախատեսված գործողությունների իրականացման համար (կամրջի քանդում), իսկ մնացած հղումները՝ նախագծով սահմանված կարգավորումներ կիրառելու ՀՀ օրենսդրությամբ ՀՀ կառավարությանը վերապահված իրավասությունների իրագործման մասով |