# ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն | 28․11․2025թ. |
| --- | --- |
|  | 01/26-1/26510-2025 |
| 1․ Առաջարկություններ չունենք։ | Ընդունվել է ։ |
| 2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | 26․11․2025թ. |
|  | 01/16.4/19520-2025 |
| 1․ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկություն և դիտողություն չունի։ | Ընդունվել է։ |
| 3. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 10․12․․2025թ. |
| 1․ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ քննչական կոմիտեին՝ Երևան քաղաքի Թաիրով 14 հասցեում գտնվող շենքի վերանորոգման նպատակով կատարել ձեռք բերվող աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների ավելացում՝ փոփոխություններ կատարելով (...) պայմանագրում՝ պայմանագրի գնի 30.75 տոկոսի չափով և պայմանագրի գնի 46.19 տոկոսի չափով՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջները, ինչը չի բխում «Գնումների մասին» օրենքի կարգավորումներից: | Չի ընդունվել ։ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերի փոփոխման դեպքերը և կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Ուստի, ներկայացված նախագծի ընդունման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 57.1-ին կետը, որի համաձայն յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, պատվիրատուն կարող է պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում դիմել ՀՀ կառավարությանը (սահմանված կարգով ներկայացնելով համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ)` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար: Նշված դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները: Նախագծով նախատեսվում է կատարել ձեռք բերվող աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների ավելացում, ինչի մասին ներկայացված է նախագծի հիմնավորմամբ, ուստի, եթե ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության եզրակացությամբ նկատի է ունեցվել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ապա նշված նորմով սահմանված արգելքներ սահմանող դեպքերը (մեկ գնման առարկան բաժանել առանձին չափաբաժինների՝ մրցակցային գնման ձևի կիրառումից խուսափելու նպատակով, փոփոխել գնման առարկան…) վերաբերելի չեն նախագծով նախատեսված կարգավորումներին: Միաժամանակ հարկ է նշել, որ նախագիծն ուղարկվել է շահագրգիռ մարմիններ (մասնավորապես՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե), որոնց կողմից առարկություններ չեն ներկայացվել նախագծի վերաբերյալ: Բացի այդ, ներկայումս առկա են նմանատիպ կարգավորումներ սահմանող մի շարք ՀՀ կառավարության որոշումներ (ՀՀ կառավարության 16.10.2025թ. N 1453-Ա, 04.12.2025թ. N 1745-Ա որոշումները), որոնց համաձայն նույնպես նախատեսվում են գնման պայմանագրի աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների փոփոխություններ: Հետևաբար գտնում ենք, որ նախագծի ընդունումը հիմնավոր է: |