| Նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունից բխող էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ստեղծման և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովման և արդիականացման գործողությունների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) Փոխգործելիության հարթակի շրջանակներում միավորել արդարադատության մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերը և տվյալների շտեմարանները բ) արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը դրանց հիման վրա դատարաններում ներդնել և գործարկել դատական միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը կապահովի գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը, ինչպես նաև կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը, դատարան ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը, գ) ներդրել պաշտոնական առցանց նամակագրության համակարգ` ապահովելով էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև, ինչպես նաև՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար հնարավորություն ստեղծել առցանց կապ հաստատել, դիմում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնել պետական մարմիններին, բացի այդ, ընձեռել գործի ընթացքին առցանց հետևելու հնարավորություն, դ) ապահովել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի միջոցով վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին. Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: Գործողություն 1-ի արդյունք. Իրականցվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն:Գույքագրվել են գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը: Գործողություն 2-րդ.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը Գործողություն 2.-ի արդյունք. Մշակվել է Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: Գործողություն 3. Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումների իրականացման անհրաժեշտ գործիքակազմի ներդրում Գործողություն 3-ի արդյունք.Ապահովվել են տեղական ինքնակառավարման մարմնի, իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի, գործին մասնակցող անձին դատարանի կողմից էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված ցանկացած ակտ դատավարության մասնակցի կողմից դատարանին տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկելու կարգավորումները` ինչպես նաև հիմք ընդունելով ծանուցումների միասնական համակարգի լուծումները: Գործողություն 4.Արդիականացնել դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը,ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ: Գործողություն 4.-ի արդյունք.Արդիականացվել են դատարաններում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը, ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը: Գործողություն 5. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործում Գործողություն 5-ի արդյունք. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործված է և հաշվի է առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչպես նաև չկան դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն քննելու կոնկրետ կատեգորիայի գործեր: Գործողություն6. Դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու անհրաժեշտ կառուցակարգերի ներդրում Գործողություն 6-ի արդյունք.Ներդրվել է դատավարական փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով դատարան և գործին մասնակցող անձանց ներկայացնելու համար անհրաժեշտ գործիքակազմը: Գործողություն 7.Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: Գործողություն 7-ի արդյունք. Դատարաններում ներդրվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: Գործողություն8.Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ: Գործողություն 8.-ի արդյունք.Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: Գործողություն 9.Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): Գործողություն 9.-ի արդյունք.Ներդրվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը է, ապահովվել է սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը: Գործողություն 10. Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: Գործողություն 10.ի արդյունք.Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը, ապահովվել քաղաքացիական և վարչական դատավարության գործընթացի թվայնացումը: Գործողություն 11.Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: Գործողություն 11. արդյունք. Ներդրվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը, ապահովվել է իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստաթղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Իրականացնել արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն «Էկենգ» ՓԲԸ(համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործում են տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգեր, որոնց փոխգործելիությունը միմյանց և այլ համակարգերի հետ ապահովված չէ: | Իրականցվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, որոնք հասանելի են Փոխգործելիության լուծումների Catis կատալոգում : |  |  |  |  |  |  |  | էլեկտրոնային համակարգերի միջև փոխգործելիության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվության նկարագրությունը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: |  | Գույքագրվել են արդարադատո ւթյան ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, վերհանվել են վերոնշյալ մարմիններում ներդրված համակարգերում և տվյալների շտեմարաններում առկա բացերը: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Բացակայում է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը, սահմանված չէ էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի կառուցվածքը, ստանդարտները, համակարգի և արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող բոլոր էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների շտեմարանների միջև կապը և փոխգործելիության հնարավությունները, համակարգի կոմպոնենտների նկարագրերը,առկա չէ միասնական վիճակագրություն: | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրի ամփոփում՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա: |  | Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ |  | ՀՀ քաղաքացի ական դատավարության նոր օրենսգրքով նախատեսված է դատական ծանուցումների էլեկտրոնային կարգ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձի, անհատ ձեռնարկատիրոջ, փաստաբանի և գործին մասնակցող այն անձանց համար, ովքեր միջնորդել են իրենց էլեկտրոնային կարգով ծանուցելու համար: Մինչդեռ, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նման կարգ նախատեսված չէ և դատական ծանուցագրերը շարունակվում են ուղարկել փոստի միջոցով: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքին նախագծերը հավանությանեն արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում: |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2020 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, արդարադատության ոլորտի շահագրգիռ մարմիններ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Դատական ոլորտի առջև ծառացած են մի շարք խնդիրներ ոլորտի արդիականացման գործընթացի,տեղեկատվության հասանելիության և թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ: Էլեկտրոնային դատական կառավարման միասնական համակարգի ներդրումը նպատակաուղղված է լինելութվայնացնելդատական գործերի թղթային տարբերակները՝ տեղեկատվության կորստը կամ փաստաթղթերի ֆիզիկական վնասները բացառելու համար: | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը, որի շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային դատական գործ՝ ապահովելով առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականցվել է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Դատարաններում ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ: |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման Միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործում |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  | Գործող կարգի պայմաններում գործերի բաշխման կարգը հաշվի չի առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչը հանգեցնում է որոշ դատավորների անհամաչափորեն ավելի շատ ծանրաբռնվածության։ Բացի այդ, օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում նշանակվում են կոնկրետ դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն նշված գործառույթն իրականացնելու, ինչի հետևանքով խախտվում է գործերի պատահական բաշխման տրամաբանությունը և նպատակը։ Ներկայումս արդիական խնդիր է գործերի բաշխումը ըստ ոլորտային մասնագիտացման՝ հատկապես քաղաքացիաիրավական մասնագիտացման դատավորների միջև: Այժմ գործող ընդհանուր բաշխման մոդելը չի ապահովում գործերի արդյունավետ քննություն: Ուստի, հիմնարար բարեփոխման կարիք ունեն դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և գործերի բաշխման կարգը։ | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործմանն ուղղված ծրագիրը մշակվել է՝ շահագրգիռ մարմինների և համապատասխան ծրագրային ապահովումն իրականացնող կազմակերպության հետ քննարկումների հիման վրա |  |  |  |  |  |  |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգի կատարելագործմանն ուղղված փոփոխությունների նախագիծը և գործնական կառուցակարգերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ԱԺ |  |  |  |  |  |  |  |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործելուն ուղղված փոփոխությունների նախագիծը և գործնական կառուցակարգերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ԱԺ |  | Դատական գործերի էլեկտրոնային մակագրության և բաշխման կարգը կատարելագործված է և հաշվի է առնում դատավորի ծանրաբեռնվածությունը և գործի բարդությունը, ինչպես նաև չկան դատավորներ, որոնք բացառիկ լիազորություն ունեն քննելու կոնկրետ կատեգորիայի գործեր |  |  |  | Օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման Միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիական դատավարությանօրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերի ներկայացման ընթացակարգեր: |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | ՀՀ քաղաքացիական և ՀՀ վարչականդատավարության օրենսգրքերով դատավարական փաստաթղթերը (հայցադիմում, դիմում, բողոք, հայցադիմումիպատասխան, միջնորդություն և այլն) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու հնարավորություն է ընձեռված: Ընդ որում, նշված կարգավորումների համաձայն դատավարական փաստաթղթերն էլեկտրոնային եղանակովներկայացնելու կարգը սահմանվում է Բարձրագույն դատականխորհրդի կողմից: Այդուհանդերձ, նման կարգ դեռևս սահմանված չէ, ինչպես նաև առկա չեն այդ փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակովներկայացնելու տեխնիկական կառուցակարգեր: | Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերըմ շակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: |  | «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել են էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերիներկայացման ընթացակարգեր: |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Դատարաններում ներդնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ(համաձայամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Ներկայումս առկա է անհրաժեշտություն բարելավել դատական ընթացիկ գործընթացները և ապահովել տեղեկատվության հասանելիության պետական մարմինների և քաղաքացիների համար: | Ներդրվել է պաշտոնական էլեկտրոնային նամակագրության համակարգ՝ ապահովելով դատավորների պաշտոնական էլ.փոստի առկայությունը, էլեկտրոնային փաստաթղթերի շրջանառությունը գործի բոլոր մասնակիցների միջև:Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ստեղծվել է առցանց եղանակով դիում, բողոք և այլ փաստաթղթեր ներկայացնելու,պաշտոնական ծանուցում ստանալու և գործի ընթացքին հետևելու հնարավորություն: |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել է կողմ-կողմ, կողմ-դատարան ծանուցման արդյունավետ համակարգի գործարկումը: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Դատարաններում ներդրվել էլ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Ներդնել դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ(համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Ներկայումս դատարանները, արդարադատության ոլորտի մարմինները բախվում են մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են՝ Թղթային եղանակով փաստաթղթաշրջանառության մեծ ծավալները, գործող համակարգերի վարման միասնական քաղաքականության բացակայությունը, կադրային և ֆինանսական ռեսուրսների վատնումը, տվյալների կորստի հնարավորությունը, բարդեցված վարչարարությունը: | Մշակվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչություների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգի տեխնիկական նկարագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող այլ գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգ, ինչը հնարավություն կտա ավտոմատ կերպով գործի վարույթից որոշակի տեղեկատվություն տրամադրել այլ գերատեսչություններին(ՀԱԿԾ, Նոտարներ, բանկեր, ֆինանսական կազմակերպություններ և այլ գերատեսչություններ): |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: |  | Ներդրվել է դատական իշխանությանն առնչվող գերատեսչությունների հետ տեղեկատվության տրամադրման և ստացման համակարգը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy): |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Աշխարհի մի շարք երկրներում ընդունված և կիրառվող էլեկտրոնային սնանկության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս ներդրված չէ: Վարույթի ընթացքում ծանուցումներ, փաստաթղթերի ուղարկումը և ստացումը, տեղեկատվության փոխանակումը, ժողովների հրավիրումը և անցկացումը և այլ գործողությունների իրականացումը կատարվում են ոչ ժամանակակից մեթոդներով, որն էականորեն բարդացնում է գործընթացների իրականացումը,երկարացնում է վարույթի տևողությունը և մեծացնում է ծախսատարությունը: Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի և սնանկության վարույթի շրջանակներում իրականացվող գործընթացների էլեկտրոնացման արդյունքում ակնկալվում է նախ և առաջ կրճատել վարույթի ժամանակատարությունը, իսկ էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառության իրականացումն ինքնին հանգեցնելու է նաև վարույթի ծախսատարության կրճատմանը: | Ներդրվել և գործարկվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy), ապահովվել է սնանկության վարույթի մասնակիցների էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառությունը, ծանուցումները, տեղեկատվության փոխանակումը, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը՝ ապահովել սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների թվայնացումը՝ սկսած սնանկության վարույթի հարուցումից, մինչև սնանկության գործի ավարտը: |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Իրականացվել է սնանկության կառավարիչների ընտրության և նշանակման գործընթացը, ստեղծվել է հատուկ միջավայր պարտատերերի առցանց ժողովների իրականացման և քվեարկության անցկացման համար: ## Ներդրվել է սնանկության վարույթների վերաբերյալ վիճակագրական գործիք: |  |  |  |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, սնանկության կառավարիչները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Սնանկության էլեկտրոնային հարթակը ներդրվել և գործարկվում է: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը: |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհուրդ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Քաղաքացիական և վարչական գործերով հայցադիմումի, դիմումի, բողոքի, հայցադիմումի պատասխանի, միջնորդության և այլ փաստաթղթերի ներկայացման գործող ընթացակարգերին զուգահեռ գործին մասնակցող անձինք չեն կարողանում օգտվել օրենքով սահմանված իրենց իրավունքից հիշյալ փաստաթղթերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկանցնելու համար: | Իրականցվել է առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել և գործարկվել են էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: |  |  |  |  |  |  |  | Էլեկտրոնայինարդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը ներդրվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | Ներդրվել և գործարկվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քաղաքացիական և վարչական գործերով էլեկտրոնային մոդուլը՝ ապահովելով քաղաքացիական և վարչական դատավարության թվայնացումը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Գործողություն |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն | Թիրախ ըստ փուլերի 2019-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք |  |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |
|  |  |  |  |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  |  | 2023 2-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  | 2023 4-րդ եռամսյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Ներդնել և գործարկել քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարգը: |  | ՀՀ Արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀԿԱԾ (համաձայնությամբ), Պրոբացիայի ծառայություն (համաձայնությամբ), Քրեակատարողական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ գլխավոր ատախազություն (համաձայնությամբ), Ոստիկանություն (համաձայնությամբ), Հատուկ Քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ), ԱԱծ (համաձայնությամբ), Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՊԵԿ (համաձայնությամբ) |  | Ներկայումս քրեական դատավարության գործընթացները հիմնականում իրականացվում են փաստաթղթային եղանակով: Արդարադատության ոլորտի մարմինները փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգ առկա չէ: | Մշակվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |  | ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  | Մշակել և ներդրվել է էլեկտրոնային քրեական գործեր համակարգը՝ ապահովելով իրավապահ (հետաքննության և նախաքննության մարմիններ, դատախազություն), դատական և իրավակիրառ մարմինների (ՀԿԱԾ, քրեակատարողական ծառայություն, պրոբացիայի ծառայություն) մարմինների միջև փաստաթղղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  |  |  | Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է: Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանքներ: |  | էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամակարդիմիջոցով ապահովելով իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստաթղղթաշրջանառությունը և փոխգործելիությունը: |  |  |  | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |
| Նպատակ 2. Արդարադատության բնագավառի էլեկտրոնային համակարգերի և տվյալների էլեկտրոնային բազաների մատչելիության ապահովում և արդիականացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ռազմավարական ուղղություններ՝ ա) Արդիականացնել արդարադատության բնագավառի առկա էլեկտրոնային համակարգերը՝ համապատասխանեցնելով արդի ժամանակաշրջանի պահանջներին: բ) Ապահովել տվյալների բազաների թվայնացումը: գ) Ապահովել տվյալների բազաների վերաբերյալ համապատասխան նորմատիվ իրավական ակտերի փոփոխությունները: դ) Կրճատել վարչարարությունը: ե) Ապահովել ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի թվային արխիվների ստեղծումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն 1-ին.Արդարադատության մատչելիության և արդյունավետության երաշխավորման նպատակով զարգացնել e-notary Էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 1-ի արդյունք. Ապահովել նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացնելու և փաստաթղթեր փոխանակելու (փոխանցելու) հնարավորությունը ՀՀ ամբողջ տարածքում: Գործողություն 2-րդ.Ընդլայնել առցանց եղանակով իրականացվող նոտարական գործողությունների շրջանակը՝ ապահովելով նոտարի կողմից տրվող կատարողական մակագրության թերթի ինստիտուտի ընդլայնումը: Գործողություն 2-ի արդյունք. Կարգավորումների արդյունքում կընդլայնվի կատարողական մակագրության թերթի տրամադրման ինստիտուտը, որը կնպաստի նոտարական գործողությունների ճիշտ և արագ կատարմանը, քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացմանը, դատարանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանը: Գործողություն 3-րդ. .ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքի և անհատական ծանուցումների համակարգի արդիականացում։ Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի ստեղծում:Գործողություն 3-ի արդյունք. Գործում է անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Գործողություն 4-րդ. Արդիականացնել իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը: Գործողություն 4-ի արդյունք. Արդիականացված իրավաբանական անձանց պետական գրանցման e-register էլեկտրոնային համակարգը՝ նոր ծրագրային լուծումներով: Գործողություն 5-րդ. Թվայնացնել իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը և ստեղծել թվային արխիվներ: Գործողություն 5-ի արդյունք. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերը թվայնացված են, թվային արխիվները ստեղծված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Էլեկտրոնային նոտարական e-notary համակարգի զարգացում | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն ՀՀ նոտարական պալատ(համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | «Նոտարիատիմասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված չէ նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարքի վավերացման և փաստաթղթերի փոխանակման հնարավորությունը: |  |  | Մշակվել է «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերըսահմանվածկարգով շրջանառվելեն և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ: |  |  |  | «Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել է e-notary համակարգի ծրագրային ապահովման զարգացումը՝ ապահովելով նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարքի վավերացումը և փաստաթղթեր փոխանակումը (փոխանցումը) |  |  | «Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից: Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով ապահովվել են նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացնելու և փաստաթղթեր փոխանակելու (փոխանցելու) հնարավորությունները: |  | ՀՀ Նոտարիատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ: Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով իրականցվում է նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղորդակցության միջոցներով գործարք վավերացում և փաստաթղթեր փոխանակում (փոխանցում): | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Նոտարի կողմից Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաստաթղթերի փոխանակման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն ՀՀ Կենտրոնական բանկ(համակատարող) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգի սահմանում |  |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ ապահովելով էլեկտրոնային կապ նոտարների, բանկային, վարկային կազմակերպությունների միջև: |  |  |  |  |  |  | Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը:Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգը: |  | Ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն ապահովում Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաստաթղթերի փոխանակումը. կատարողական մակագրության թերթի տրամադրումը: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ: |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. .ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքի և անհատական ծանուցումների համակարգի արդիականացում։ Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի ստեղծում: | ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադաատությաննախարարություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ) Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Հայտարարությունների քանակի աճով պայմանավորված`հաճախակի խնդիրներ են առաջանում Կայք մուտք գործելու և վարելու հետ,դանդաղում է աշխատանքը, արդյունավետ չի աշխատում որոնման համակարգը, հնարավոր չէ արդյունավետորեն արխիվացնել տեղեկատվությունը: Բացակայում է օգտաատերերին հայտարարությունների մասին ծանուցման համակարգը։ |  |  | Կազմել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հրապարակային և անհատական ծանուցումների գործող համակարգի հենքի վրա ստեղծվել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Առկա է առավել մատչելի և ընկալելի ինտերֆեյսը, կիրառվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման պրակտիկան, որով վերացվում են վերջիններիս մուտքը վեբ կայքեր խոչընդոտող արգելքները: Ներդրվել է որոնման խելացի համակարգը, բաժանորդագրման հնարավորությունը, անձնական էլեկտրոնային գրասենյակը՝ անվճար կամ վճարովի հիմունքներով հայտարարություններ և ծանուցումներ տեղադրելու համար։ Ապահովվել է Կայքը փոխգործելիությունը էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի, փոստային համակարգի, պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Մալբրի համակարգերի հետ: |  |  |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը, Ստեղծվել և փորձարկվել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը, նախկին համակարգի տվյալնեևրը փոխանցվել են նոր համակարգ ձեռնարկված են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքեր: |  | Գործում է անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Պարզեցվել է հրապարակային և անհատական ծանուցումների ոլորի վարչարարությունը։ | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ: |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատու մարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցման e-register համակարգի արդիականացում | ՀՀ արդարադաատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ օրենք) 2012 թվականին շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, սակայն e-register համակարգումբարելավումներ չեն իրականացվել, որն էլ նպաստել է համակարգի թեր գործառնությանը: |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Արդիականցվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը: |  |  |  |  |  |  | Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը,արդիականցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը: |  | Արդիականացվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը և համապատասխանում է արդի պահանջներին: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ: |  |  |
| Գործողություն | Պատասխանատումարմին |  | Ելակետային դրություն |  |  | Թիրախ ըստ փուլերի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող Արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում,թվային արխիվների ստեղծում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | 2018 թվականի դրությամբ ՀՀ ԱՆ պետական ռեգիստրի գործակալությունում պահպանվում են ընդհանուր առմամբ անհատ ձեռնարկատերերի 93200 ընթացիկ «արխիվային գործեր» և 91958 գործունեությունը դադարեցրածանհատ ձեռնարկատերերի «արխիվային գործեր», 76870 իրավաբանական անձանց «արխիվային գործեր» և 16322 լուծարված իրավաբանական անձանց «արխիվային գործեր», որոնք իրենց մեջ պարունակում են մոտավոր 10 մլն թերթ: Մինչ օրս նշված փաստաթղթերն ամբողջությամբ թվայնացված չեն (թվայնացված են միայն գործող իրավաբանական անձանց վերջին կանոնադրությունները): |  |  | Իրականցվել է արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում՝ ըստ սահմանված ժամանակացույցի: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստեղծվել է Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի թվային արխիվը: Ապահովվել է թվայնացված արխիվային փաստաթղթերի մատչելիությունը և արդյունավետությունը: |  |  |  |  |  |  | Թվային արխիվի հասանելիություն ապահովում e-register համակարգի միջոցով: |  | Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի արխիվային նյութերի թվայնացում, թվային արխիվների ստեղծում: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |
| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆ |  | ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  | ԹԻՐԱԽԸ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 1-ին կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության(այս կետում ՝Ծառայություն) էլեկտրոնային համակարգի (ՀԿԱԾ էլ. համակարգ) զարգացում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն |  | Ներկայումս Ծառայությունում գործում են ՀԿԱԾ փաստաթղթաշրջանառությnւն, վարույթի ծրագիր,էլեկտրոնային աճուրդ էլ.համակարգերը, որոնք միմյանց հետ համակցված չեն:Աշխատանքի ծավալների ավելացմամբ և օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված վերոնշյալ համակարգերը առանձին-առանձին մշտապես լրամշակվել և ենթարկվել են փոփոխությունների, ինչի հետևանքով դրանք աշխատում են ծանրաբեռնված, դանդաղ' ծրագրային խնդիրներով:2018թ.֊ից ներդրված «Արմլեքս» համակարգը նույնպես չի համակցվել գործող կառուցակարգերին, ինչը առաջացնում է լրացուցիչ միջոցների վատնում: |  |  | Իրականցվել է ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Իրականացվել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի արդիականցում: |  |  |  |  |  |  | Արդիականացված ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգ |  | Կատարողական գործողությունների առավել լայն շրջանակի հասանելիությունը կատարողական վարույթի մասնակիցներին, կայացվող որոշումները և ծանուցումները կատարողական վարույթի կողմերին նույնպես կուղարկվեն էլեկտրոնային եղանակով: Նոր մոբայլ հավելվածների միջոցով տեղեկատվություն տրամադրում, վճարման իրականացումում: Գործող համակարգեր՝ մեկ ամբողջական ծրագրային ապահովման շրջանակում՝ ըստ պարտականությունների կատարման բաշխվածության: | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |
| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆ |  | ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  | ԹԻՐԱԽԸ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ստուգման միջոցը |  | Ակնկալվող արդյունք | Ֆինանսավորման աղբյուր |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  | 2020 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 2-րդ կիսամյակ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  | Ներկայումս այլընտրանքային վեճերի լուծմումը էլեկտրոնային եղանակով նախատեսված չէ: |  |  | Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում, որով կապահովվի այլընտրանքային վեճերի էլեկտրոնային եղանակով լուծումը: | Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում: |  | Ապահովվել է էլեկտրոնային եղանակով այլտրանքային վեճերի լուծման հնարավորությունը |  | Ներդրվել է Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգը | Պետական բյուջե, օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  |  |