Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2026 թվականի

փետրվարի 19-ի N -Լ որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ԿԱՄ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ) ԾՐԱԳՐԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողները | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  | Ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների և երկաթուղիների վրա գտնվող կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) ծրագրի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների առաջին փուլ` 2026 թվական - շարունակական |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կամրջային կառուցվածքների շինարարության, շահագործման, Հայաստանի գետերի հիմնական հաշվարկային հիդրոլոգիական բնութագրերի հաշվարկման սկզբունքները սահմանող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման և արդիականացման աշխատանքների պատվիրակում |  |  |  |  |  |  |
| ա. | «Հաշվարկային հիդրոլոգիական բնութագրերի որոշում» շինարարական նորմերի արդիականացման աշխատանքների պատվիրակում | Հաշվարկային հիդրոլոգիական բնութագրերի որոշման համար արդիական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ), «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2026 թվական |
| բ. | «Գետերի վրա կամուրջների, կարգավորիչ պատերի հիդրոլոգիական հաշվարկներ» կանոնների հավաքածուի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գետերի վրա կամուրջների, կարգավորիչ պատերի հիդրոլոգիական հաշվարկների իրականացման համար նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարություն, «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (համաձայնությամբ), «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2026 թվական |
| գ. | Երկաթուղային կամուրջների շահագործման կանոնների հավաքածուի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Երկաթուղային կամուրջների շահագործման վերաբերյալ պահանջներ սահմանող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2026 թվական |
| դ. | Ավտոճանապարհային կամուրջների շահագործման կանոնների հավաքածուի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Ավտոճանապարհային կամուրջների շահագործման վերաբերյալ պահանջներ սահմանող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2027 թվական-շարունակական |
| ե. | «Կամուրջների և խողովակների շինարարություն. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերի արդիականացման աշխատանքների պատվիրակում | Կամուրջների և խողովակների շինարարության վերաբերյալ պահանջներ սահմանող արդիական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027 թվական |
| 2) | Կամրջային կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման աշխատանքների պատվիրակում | Կամրջային կառուցվածքների անձնագրերի կազմում, տեխնիկական վիճակի և այլ ելակետային տվյալների ձեռքբերում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմեր և այլ շահագրգիռ մարմիններ |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2027 թվական-շարունակական |
| 3) | Կամրջային կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազննության և անձնագրավորման տվյալների միասնական տեղեկատվական թվային համակարգի ստեղծման և կամուրջների շահագործման ծրագրի (Bridge Maintenance Management (BIM)) ձևավորման աշխատանքների պատվիրակում | Կամրջային կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տվյալների թվային բազայի ստեղծում, տարածական տվյալների գեոպորտալի թեմատիկ շերտի ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմեր և այլ շահագրգիռ մարմիններ |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2027 թվական-շարունակական |
| 4) | Մեծ և ռազմավարական նշանակություն ունեցող կամուրջների համար ժամանակակից մշտադիտարկման համակարգերի մշակման և ներդրման աշխատանքների պատվիրակում | Մեծ և ռազմավարական նշանակություն ունեցող կամուրջների համար ժամանակակից մշտադիտարկման համակարգերի ստեղծում, տվյալների թվային բազայի ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2028 թվական-շարունակական |
| 5) | Ավտոճանապարհային կամուրջների ոչ նախալարված և նախալարված երկաթբետոնե ու պողպատերկաթբետոնե հեծաններով թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում |  |  |  |  |  |  |
| ա. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=12-18 մ երկարությամբ նախալարված երկաթբետոնե սնամեջ հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027-2028 թվականներ |
| բ. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=24-28 մ երկարությամբ նախալարված երկաթբետոնե հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027-2028 թվականներ |
| գ. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=6-12 մ երկարությամբ երկաթբետոնե հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027 թվական |
| դ. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=12-18 մ երկարությամբ ոչ նախալարված ամրաններով ամրանավորված երկաթբետոնե հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027-2028 թվականներ |
| ե. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=20-23 մ երկարությամբ նախալարված երկաթբետոնե հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2028-2029 թվականներ |
| զ. | A14 և H14 ժամանակավոր տրանսպորտային բեռնվածքների համար L=30-35 մ երկարությամբ նախալարված երկաթբետոնե հեծաններից ավտոճանապարհային և քաղաքային կամուրջների հավաքովի թռիչքային կառուցվածքների նոր ժամանակակից տիպային նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան տիպային նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե | 2027-2029 թվականներ |
| 2. | Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների և երկաթուղիների վրա գտնվող կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) ծրագրի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների երկրորդ փուլ` 2027 թվական-շարունակական |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) միջոցառումների մշակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատում | Ծրագրերի շրջանակներում ընդգրկված կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) միջոցառումների նախատեսում՝ ծրագրով նախատեսված կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) առաջնահերթությունների, կատարման ժամանակացույցի և խոշորացված ծախսերի ու ֆինանսավորման աղբյուրների համաձայն (այդ թվում՝ նախագծային և շինարարական աշխատանքների) | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմեր և այլ շահագրգիռ մարմիններ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | 2027 թվական-շարունակական |
| 3. | Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների և երկաթուղիների վրա գտնվող կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) ծրագրի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների երրորդ փուլ` 2028 թվական-շարունակական |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) նախագծերի մշակման աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան նախագծերի առկայություն | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմեր և այլ շահագրգիռ մարմիններ |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2028 թվական- շարունակական |
| 2) | Կամրջային կառուցվածքների վերակառուցման (կամ հիմնանորոգման) աշխատանքների պատվիրակում | Գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանող կամրջային կառուցվածքների առկայություն, բնակչության կենսագործունեության համար անվտանգ ու կայուն պայմանների ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմեր և այլ շահագրգիռ մարմիններ |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | 2029 թվական- շարունակական |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ  ՏԵՂԱԿԱԼ	                                                                 Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ