ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ

| - ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 15.05.2026թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | N 01/34-3/12459-2026 |
| 4. Նախագծի 9-րդ կետի 4-րդ ենթակետով առաջարկվում է թույլատրել Նախարարությանը՝ 08/04/2025թ. «Ռեգուլ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-25/27-1 պայմանագրի 2-րդ չափաբաժնով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պայմանագրով սահմանված ժամկետը երկարաձգել մինչև 30/08/2026թ.: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք որպես ավելորդ դրույթ հանել հիշյալ ենթակետը՝ հաշվի առնելով, որ եթե ժամկետի երկարաձգումը՝ - հետևանք չէ կատարողի գործողությունների կամ անգործության, այսինքն ի հայտ են եկել հանգամանքներ, որոնց պարագայում հնարավոր չէ մինչև դրանց վերացումը շարունակել ծառայությունների մատուցումը, ապա պատվիրատուն ինքնուրույն պետք է սահմանի ծառայությունների մատուցման նոր ժամկետը. - հետևանք է կատարողի գործողությունների կամ անգործության, ապա հիմք ընդունելով պայմանագրի 2.1.2 կետի «ա» պարբերությունը, համաձայն որի եթե մատուցվել է պայմանագրի N1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն, ապա պատվիրատուն իրավունք ունի չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը: | Ընդունվել է |  |
| 5. Նախագծի 5-րդ և 6-րդ կետերով առաջարկվում է թույլատրել բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածով հատկացված միջոցների հաշվին Նախարարության կողմից 28/10/2025թ. կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/180-1 և Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի կողմից 22/12/2025թ. կնքված N ՀՀՏՄ-ՄԱՆԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/03-1 պայմանագրերի շրջանակում մատակարարված ապրանքների դիմաց իրականացնել վճարում՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախս (ԳՉԾ): Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 15/06/2018թ. N 706-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 38.1 կետի 1-ին ենթակետի համաձայն գնում չհանդիսացող ծախս է համարվում նախորդ տարիների բյուջեների կատարման ընթացքում ստանձնած պարտավորությունների դիմաց առաջացած պարտքերի մարմանն ուղղվող ծախսերը: Նշվածով պայմանավորված՝ որպես ավելորդ դրույթ առաջարկում ենք հանել Նախագծի 5-րդ և 6-րդ կետերը: | Ընդունվել է |  |
| Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Նախագծով ներկայացված նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել այդ Նախագծում ներառված ծախսային միջոցառումների՝ պայմանագրային պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության և համապատասխան կարգադրիչների կողմից պակասեցումները չկատարելու պատճառով | Նվազոցումները կատարվել են նախագծի շրջանառման փուլում: |  |
| 2․ ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 11.05.2026թ․ |
|  |  | N /27.1.1/24271-2026 |
| 1. Նախագծի վերնագրում «2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ» բառերով։ Նույն դիտարկումը վերաբերում է նաև Նախագծի 3-րդ հավելվածի վերնագրին։ 2. Նախագծի նախաբանից առաջարկում ենք հանել «օրենքի» բառից առաջ կիրառված «Հայաստանի Հանրապետության» բառերը՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները։ | Ընդունվել է Վրիպակն ուղղվել է: |  |
| 3. Նախագծի 3-րդ կետում «N 1910-Ն որոշման» բառերից հետո առաջարկում ենք լրացնել «(այսուհետ՝ Որոշում)» բառերը՝ նկատի ունենալով, որ Նախագծի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում կիրառվում է «Որոշման» բառը՝ որպես կրճատ տարբերակ։ 4. Նախագծի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով նոր խմբագրությամբ շարադրվող ենթակետի սկզբում անհրաժեշտ է նշել նաև ենթակետի համարը՝ «23)»։ 5. Նախագծի 9-րդ կետի 1-ին և 4-րդ ենթակետերում անհրաժեշտ է պահպանել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները, որոնց համաձայն՝ նորմատիվ իրավական ակտում տարեթիվը և ամսաթիվը գրվում են թվերով, իսկ ամիսը` տառերով: «Թվական» բառը և դրա հոլովաձևերը գրվում են ամբողջությամբ: | Ընդունվել է |  |
| 3․ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 07.08.2026թ․ |
|  |  | N 01/16.1/7450-2026 |
| ««Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) առաջարկում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագծում ավելացնել դրույթ հետևյալ բովանդակությամբ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին՝ 2023 թվականի նոյեմբերի 10-ի N ՀՀ NՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կատարած ՊՐՈ ՇԻՆ, «Բիլդինգ կապիտալ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին տրամադրել 5.758.108 դրամ գումար՝ ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ-հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի մասով՝ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախս (ԳՉԾ):»: | Ընդունվել է |  |
| 4․ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ |  | 08.05.2026թ․ |
|  |  | N 01/5/02957-2026 |
| Հայտնում ենք, որ «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը առաջարկություններ չունի։ | Ընդունվել է ի գիտություն |  |
| 5. ՀՀ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմ |  | 05.05.2026թ․ |
|  |  | N 01//02096-2026 |
| Ի պատասխան ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավարի 30.04.2026 թ. թիվ 03.1/03.62/14582-2026 գրության հայտնում եմ, որ «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առարկություններ չունեմ: | Ընդունվել է ի գիտություն |  |