ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջեվ «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածք» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 4 փոփոխություն» նամակ-համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 12.08.2026թ. |
| --- | --- |
|  | № 04/5-2/21521-2026 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2014 թվականի հունիսի 24-ին ստորագրված և փոփոխված «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածքներ» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 4 փոփոխություն» նամակ-համաձայնագրի նախագծում Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 19.08.2026թ. |
|  | № /14.2.4/44286-2026 |
| Նախագիծը չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ նախատեսելու դեպքում Նախագիծը ենթակա կլինի վավերացման ՀՀ Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետերով: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 3. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 10.08.2026թ. |
|  | № 1111/40050-26 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածք» ֆինանսական պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր) ստորագրվել է 2014 թվականի հունիսի 24-ին և 27-ին: Պայմանագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրել 25,500,000 եվրո գումարի չափով վարկ՝ «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածք» ծրագիրը ֆինանսավորելու նպատակով: Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի փոքր քաղաքներում և համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կոյուղու) ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ու կառուցմանը: Պայմանագրի թվով չորրորդ փոփոխություն նախատեսող սույն Նամակ-համաձայնագրի նպատակն է երկարաձգել վարկի միջոցների հասանելիության ժամկետը մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը և համապատասխան փոփոխություններ կատարել Պայմանագրի Սահմանումներ բաժնում: Առաջնորդվելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի դրույթներով՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը նպատակահարմար է գտնում 2014 թվականի հունիսի 24-ին և հունիսի 27-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության ու Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածք» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 4 փոփոխություն նամակ-համաձայնագրի ստորագրումը : Այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին: | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 4. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 29.07.2026թ. |
|  | № ԴԽ/15.3/29765-2026 |
| Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածքներ» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 4 փոփոխություն» նամակ-համաձայնագրի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և առարկություններ չունենք։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 5. ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտե | 29.07.2026թ. |
|  | № ԴԽ/15.3/29765-2026 |
| Հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև «Ջրային ոլորտի համայնքային ենթակառուցվածքներ» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 4 փոփոխություն» նամակ-համաձայնագրի նախագծով «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի կարգավորման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն։ | Ընդունվել է ի գիտություն: |