Հավելված

Կառավարության 2026 թվականի

N       -Ն  որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2027 ԹՎԱԿԱՆԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվող հիմնական աշխատանքները և իրականացման չափորոշիչները (քանակական և որակական ցուցանիշներ) | 2027թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 7 հանրային լողափի կազմակերպերպում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապա-հության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2027թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 7 հանրային լողափերում շուրջ 160000 քաղաքացիների լողափնյա հանգստի պատշաճ կազմակերպում, իրավասու մարմնի կողմից տարեկան ծրագրով նախատեսված ստուգումների իրականացում | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկի անտառածածկ տարածքների տարեկան անտառպլանավորում, հատատեղերի հատկացում․ տեղորոշում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 2027թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկի 5 տեղամասերում անտառպաթոլոգիական հետազոտությունների իրականացում։ Անտառտնկման և անտառվերականգնման նպատակով 10 հա տարածքի տեղորոշում և առանձնացում | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող հանգստի, սննդի օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման: Տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների առկայության և շահագործման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով վերահսկողության իրականացում, մաքրման կայանների բացակայության կամ չշահագործման դեպքերի բացահայտում և օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան միջոցների կիրառում | Բնապահպանութ-յան և ընդերքի տեսչական մարմին Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ` մաքրման կայանների կառուցման, տեղադրման և պատշաճ շահագործման մասով։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Ջրային կոմիտե | 2027թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկի տարածքում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների առկայության և շահագործման վիճակի վերաբերյալ իրականացված ուսումնասիրությունների և համապատասխան վերահսկողական գործողությունների թիվ՝ շուրջ 900 տնտեսվարող սուբյեկտի ընդգրկմամբ։ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում, մոնիթորինգի համակարգի ուժեղացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում, 2) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հիդրօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում - Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոլոգիական մոնիթորինգի իրականացում - Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում օդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում։ 3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի, հողի մոնիթորինգի իրականացում 4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում, Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում մոնիթորինգի համակարգի էական ուժեղացում՝ ապահովելով, բացի երեք խոշոր գետերից, ջրհավաք ավազանի մյուս գետերի մոնիթորինգի ընդգրկվածության ընդլայնում, դիտակետերի և դիտարկումների թվի ավելացում, ջրերի որակական և քանակական ցուցանիշների համակարգված դիտարկում և համապատասխան տվյալների հավաքագրում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2027թ. և շարունա-կական | 29474 դիտարկում,այդ թվում ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի 7774 դիտարկում - հիդրոլոգիական մոնիթորինգի 11340 դիտարկում - օդերևութաբանական մոնիթորինգի 3 Ակնադիտական կայանների միջոցով 8760 դիտարկում,ավտոմատ 4 կայանի միջոցով յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ 100 տոկոսանոց շուրջօրյա դիտարկումներ Ստորերկրյա ջրերի 2520 դիտարկում Հողի մոնիթորինգի 300 դիտարկում 290 դիտարկում, Սևանա լճում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում՝ 324 դիտարկում։ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի 7 հիմնական վտակներում 21 դիտակետում սննդային շղթայի հիմնական բաղադրիչների համալիր սեզոնային մոնիթորինգ՝ 105 դիտարկում։ 500 փորձանմուշի (5-ակի կրկնությամբ) լաբորատոր մշակում և ջրի ու հատակային նստվածքների կենսածին տարրերի որոշում։ | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվող ՀՀ 2027 թվականի պետական բյուջեի 1016 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ» ծրագրի 11004 «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2027 թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
| 2.2 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում | Որոտան-Արփա հրդրոտեխնիկական կառույցի և նրան հարակից կառույցների, տեխնիկական վիճակի գնահատում և շահագործման պլան ժամանակացույցի մշակում․ Արփա-Սևան հրդրոտեխնիկական կառույցի №1 և №2 թունելներում շահագործման և պահպանման աշխատանքներն իրականացնել սակավաջուր ամիսներին՝ չխոչընդոտելով ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ ջրառատ ամիսներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  | 2027թ. և շարունա-կական | «Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհամալիրի՝ 48.4 կմ երկարությամբ Արփա-Սևան թունելի անխափան շահագործման և 21.4 կմ երկարությամբ Որոտան-Արփա թունելի պահպանման ապահովում, որի արդյունքում ակնկալվում է Սևանա լճի մակարդակի բարձրացում։ 2010-2025 թվականներին Արփա-Սևան ջրատար թունելով Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի տարեկան առավելագույն ծավալը կազմել է 237 մլն մ³, նվազագույնը՝ 53.1 մլն մ³, իսկ միջին տարեկան ծավալը՝ 139.0 մլն մ³։ 2027 թվականի ընթացքում Արփա-Սևան ջրատար թունելով Սևանա լիճ նվազագույնը 110.0 մլն մ³ ջրի տեղափոխման ապահովում։ | Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով ծախսերի համար ՀՀ 2027 թվականի պետական բյուջեից կպահանջվի 300,000.0 հազ. դրամի հատկացում ինչպես նաև ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն | 2027թ. | Ձկնաբուծական գործունեության արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա Սևանա լիճ մուտք գործող ընդհանուր ազոտի (N) և ընդհանուր ֆոսֆորի (P) տարեկան քանակը։ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Սևանա լճի շրջակայքում առկա 10120 հա անտառածածկ տարածքի ընդլայնում՝ 10 հա նոր անտառաշերտի հիմնում | Սևանա լճի շրջակայքում -անտառաշերտի հիմնում, Սևանա լճի շրջակայքում վնասված անտառշերտերի վերականգնման նախագծերի մշակում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2027թ. և շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկի տարածքում առկա 10120 հա անտառածածկ տարածքի ավելացում 10 հեկտար մակերեսով | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.5 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում, այդ թվում՝ 1901.5 մ բացարձակ նիշից ցածր գտնվող ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման և ապամոնտաժման, ինչպես նաև «Սևան» ազգային պարկի տարածքում 1905 մ բացարձակ նիշից ցածր հողօգտագործման իրավական հիմքերի և պայմանագրային պահանջների համապատասխանեցում | 1901.5 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող ջրածածկման ենթակա տարածքներում առկա շուրջ 600 շենք-շինություններից և ենթակառուցվածքներից առնվազն 150 միավորի ապամոնտաժման և առաջացած թափոնների հեռացմամբ տարածքների մաքրման աշխատանքների իրականացում, 1905.0 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող մոտ 200 հողօգտագործողների հողօգտագործման իրավական հիմքերի, պայմանագրերի, պետական գրանցման, հողամասերի սահմանների և փաստացի օգտագործման, վարձավճարների ու պայմանագրերի ժամկետների համապատասխանության ուսումնասիրության իրականացում, անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկում և պայմանագրերի համապատասխանեցման գործընթացի ավարտին հասցնում,ինչպես նաև ինքնակամ շենք-շինությունների վերաբերյալ օրենքով սահմանված միջոցների ձեռնարկում։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին, համապատասխան համայնքների ղեկավարների աշխատակազմեր (համաձայնությամբ) | 2027 թ. և շարունակական | 1901.5 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող ջրածածկման ենթակա տարածքներում առկա շուրջ 600 շենք-շինություններից և ենթակառուցվածքներից առնվազն 150 միավորի ապամոնտաժում և առաջացած թափոնների հեռացմամբ տարածքների մաքրում, 1905.0 մետր բացարձակ նիշից ցածր գտնվող մոտ 200 հողօգտագործողների հողօգտագործման իրավական հիմքերի, պայմանագրերի, պետական գրանցման, հողամասերի սահմանների և փաստացի օգտագործման, վարձավճարների ու պայմանագրերի ժամկետների համապատասխանության ուսումնասիրություն, ուսումնասիրության արդյունքներով անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում և հողօգտագործման պայմանագրերի վերանայման ու համապատասխանեցման գործընթացի ամբողջական ավարտ, ինչպես նաև ինքնակամ շենք-շինությունների վերաբերյալ օրենքով սահմանված միջոցների ձեռնարկում։ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.6 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Կենդաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2027 թ. և շարունա-կական | Գիտահետազոտական նավի գործարկմամբ ձկան պաշարների հաշվառում՝ 2 դիտարկում։ Որսագործիքների որսունակության, ձկների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունների գնահատում՝ 9 դիտարկում։ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում էնդեմիկ ձկնատեսակների կենսաբանական տվյալների և պոպուլյացիաների վիճակի գնահատում՝ 3 դիտարկում։ Սևանա լճի տարբեր տեղամասերից խեցգետնի փորձանմուշների ամսական հավաքագրում։ 500 խեցգետնի ձևաչափական և կենսաբանական ցուցանիշների ուսումնասիրություն, 100 ձվադրող էգի բեղունության գնահատում, խեցգետնի պոպուլյացիայում հիվանդությունների տարածվածության գնահատում։ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 15452.2 հազար դրամ և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.7 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Սևանա լճի առափնյա համայնքների կոյուղացում և ժամանակակից լոկալ մաքրման (կենսաբանական) կայանների տեղադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2027թ. և շարունա-կական | Ավելի քան 104 000 բնակչի համար կապահովվի ժամանակակից կոյուղու, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների հասանելիություն Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի համայնքների համար նախատեսվող կեղտաջրերի մաքրման կայանների քաղաքաշինական փաստաթղթերի համաձայնեցում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, մշակված միկրոռեգիոնալ փաստաթղթերում նախատեսված մաքրման կայանների հզորությունների և տեղադիրքերի դիտարկում, ինչպես նաև մաքրման կայանների նախագծերի համալիր փորձաքննության իրականացում։ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և համապատասխան համայնքի համաձայնությամբ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների հաշվին |
| 2.8 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության Ջրային կոմիտե «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2027թ. | Մշակված են «Գավառ», «Մարտունի» և «Վարդենիս» կեղտաջրերի մաքրման կայանների արդիականացման (ներառյալ՝ տիղմի մշակման հանգույցների) կոնցեպտուալ նախագծերը և շուրջ 560 կմ երկարությամբ նոր ու վերականգնվող կոյուղագծերի, ներառյալ պոմպակայանների, աշխատանքային նախագծերը | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.9 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում գործունեություն իրականացնող 100 խոշոր ջրօգտագործողների՝ ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված և փաստացի ջրառի ու ջրահեռացման ծավալների համադրում և ստուգում, կեղտաջրերի մաքրման և ջրահեռացման համակարգերի տեխնիկական ու տեխնոլոգիական վիճակի գնահատում, կիրառվող կեղտաջրերի մաքրման տեխնոլոգիաների և մեթոդների գույքագրում ու փորձագիտական գնահատում, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի փաստացի քանակական և որակական ցուցանիշների՝ սահմանված թույլատրելի ծավալներին և վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակներին համապատասխանության գնահատում։ | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում գործունեություն իրականացնող 100 խոշոր ջրօգտագործողների ջրօգտագործման գործընթացների համալիր ուսումնասիրության իրականացում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված և փաստացի ջրառի ու ջրահեռացման ծավալների համադրման և ստուգման միջոցով։ Ուսումնասիրության շրջանակում իրականացնել կեղտաջրերի մաքրման և ջրահեռացման համակարգերի տեխնիկական և տեխնոլոգիական վիճակի գնահատում, կիրառվող մաքրման տեխնոլոգիաների ու մեթոդների գույքագրում և փորձագիտական գնահատում, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի փաստացի ծավալների և որակական ցուցանիշների համապատասխանության ստուգում՝ սահմանված թույլատրելի ծավալներին և վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակներին։ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ Ջրային կոմիտե, Պետական եկամուտների կոմիտե, Էկոնոմիկայի նախարարություն, Քաղաքաշինության կոմիտե, ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2027թ. | Ուսումնասիրված՝ 100 խոշոր ջրօգտագործող։ 100 ջրօգտագործողի մասով համադրված են ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված և փաստացի ջրառի ու ջրահեռացման ծավալները։ Գույքագրված և գնահատված են 100 ջրօգտագործողների կեղտաջրերի մաքրման և ջրահեռացման համակարգերը, կիրառվող մաքրման տեխնոլոգիաներն ու մեթոդները։ Գնահատված է ջրային ռեսուրսներ թափվող կեղտաջրերի փաստացի ծավալների և որակական ցուցանիշների համապատասխանությունը թույլատրելի ծավալներին և կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի չափաքանակներին։ Ձևավորված է միասնական տվյալների բազա և կազմված է ամփոփ փորձագիտական գնահատման հաշվետվություն՝ հայտնաբերված անհամապատասխա-նությունների, տեխնիկական և տեխնոլոգիական խնդիրների ու դրանց վերացման առաջարկությունների վերաբերյալ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2.10 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների կառուցման տեխնիկատնտեսական և նախնական նախագծերի աշխատանքների իրականցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2027թ. և շարունա-կական | 1.55 մլն մ3 ծավալով Աստղաձորի ջրամբարի կառուցումը կապահովի 220 հա փաստացի և 520 հա լրացուցիչ ոռոգելի հողերի ջրամատակարարումը, տարեկան մինչև 1.62 միլիոն կիլովատ ժամ էլէկտրաէներգիայի տնտեսում 6.5 մլն մ3 ծավալով Արգիճիի ջրամբարի կառուցումը կնշանակի միանգամից 6 պոմպակայանների աշխատանքի դադարեցում` տարեկան մինչև 3 միլիոն կիլովատ ժամ էլէկտրաէներգիայի տնտեսմամբ, ինքնահոս ոռոգման համակարգով կոռոգվի շուրջ 3000 հա հողատարածք | ՀՀ պետական բյուջեով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.11 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (մարտ-ապրիլ) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2027թ. և շարունա-կական | Ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի ծավալների՝ ըստ ամիսների բաշխմամբ պլան-ժամանակացույցի կազմում և մարտ-ապրիլ ամիսներին ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ներկայացում՝ Սևանա լճից ջրի բացթողման տարեկան մինչև 160.0 մլն մ³ ծավալի սահմանաչափի շրջանակում։ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.12 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում (1160000 հատ) | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2027թ. և շարունա-կական | Սևանա լճի էկոհամակարգ է բաց թողնվելու՝ Սևանի իշխան մանրաձուկ՝ 1,100,000 հատ (միջին զանգված՝ առնվազն 5գ), - Սևանի իշխան մանրաձուկ՝ 40,000 հատ (միջին զանգված՝ առնվազն 5գ), Սևանի կողակ մանրաձուկ՝ 20,000 հատ (միջին զանգված՝ 2–5 գ)։ Ընդհանուր բաց թողնված մանրաձկների քանակը՝ 1,160,000 հատ | «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ»-ի առողջացման նպատակով ՀՀ 2027թ. պետական բյուջեով 1155 ծրագրի 12004 միջոցառմամբ նախատեսված Է 440.7 մլն դրամ |
| 2.13 | «Սևան» ազգային պարկի կառավարում, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | - Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում, Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում՝ 25 հա։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | 2027 թ. և շարունա-կական | Գիտական ուսումնասիրություն-ների և հետազոտություն-ների արդյունքների վերաբերյալ կազմված և ներկայացված եռամսյակային հաշվետվությունների քանակ՝ 4 հատ Նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակված գիտական ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների քանակ՝ 4 հատ, Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրված տարածքի մակերես՝ 25 հա։ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի կառավարման, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացումը՝ 127,103.7 հազ. դրամ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի սեփական միջոցների հաշվին |
| 2.14 | Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի մեթոդիկայի վերանայում | Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2027 թ. | 2027 թվականի ընթացքում հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների տվյալների հավաքագրման և նախնական վերլուծության, գոլորշացման վրա ազդող գործոնների և դրանց միջև կապերի գնահատման աշխատանքների իրականացում՝ գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայման աշխատանքների 30 տոկոսի չափով։ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.15 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ | 2027 թ. և շարունա-կական | Մեկնարկած է Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման գործընթացը՝ 1 փաստաթղթային փաթեթի մշակմամբ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |

Աղյուսակ

Սևանա լճից (Սևան-Հրազդան էներգետիկ իռիգացիոն համակարգ) ջրթողումների տարեկան առավելագույն չափաքանակը

| Ոռոգման համակարգի անվանումը | Պայմանագրով նախատեսված ոռոգելի հողատարածքը հա | Չափման միավոր | ՄԱՐՏ |  |  | ԱՊՐԻԼ |  |  | ՄԱՅԻՍ |  |  | ՀՈՒՆԻՍ |  |  | ՀՈՒԼԻՍ |  |  | ՕԳՈՍՏՈՍ |  |  | ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ |  |  | ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ |  |  | ՆՈՅԵՄԲԵՐ+ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ |  |  | ընդամենը հազ․խմ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |  |
| Ընդամենը Աթաբեկյան | 217.5 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 240 | 340 | 420 | 470 | 490 | 472 | 490 | 490 | 484 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.26 |
| Հրազդան հէկ-ի ուղղաթեք. (դդմաշեն, Հր-Ս,հ4) |  | հազ․ խմ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.32 | 120.96 | 185.76 | 233.28 | 294.62 | 310.18 | 295.83 | 306.72 | 310.18 | 241.06 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Գյումուշ Արգել հէկ-ի ուղղաթեքով՝ Ալափարսի ջրատարներ (Բջնի, սիֆոն) | 636.6 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 230.0 | 608 | 648 | 659 | 640 | 655 | 655 | 686 | 675 | 668 | 650 | 454 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6024.07 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 218.59 | 490.75 | 525.31 | 534.82 | 518.40 | 531.36 | 583.63 | 558.14 | 548.64 | 595.99 | 527.04 | 357.70 | 33.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Կոտայքի ջրանցք | 2040.3 | լ/վ |  |  |  |  |  |  | 700 | 800 | 1000 | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2600 | 2400 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 23094.72 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 69.12 | 86.40 | 2021.76 | 2332.80 | 2332.80 | 2255.04 | 2004.48 | 2255.04 | 2004.48 | 2255.04 | 1935.36 | 1797.12 | 1451.52 | 172.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Դոտացիոն ջրանցք (Նաիրի+Եղվարդ) | 1804.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 320 | 650 | 1060 | 1420 | 1510 | 1520 | 1520 | 1510 | 1520 | 1520 | 1510 | 1470 | 1350 | 1100 | 600 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13087.87 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 248.83 | 488.16 | 549.50 | 1092.10 | 1038.53 | 1044.58 | 1169.86 | 1038.53 | 1050.62 | 1044.58 | 1048.90 | 1010.02 | 924.48 | 665.28 | 345.60 | 86.40 | 86.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Նաիրի | 1753.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 320 | 600 | 990 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1400 | 1300 | 1100 | 550 | 200 | 200 |  |  |  |  | 12611.81 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 249 | 467 | 513 | 1050 | 1002 | 1002 | 1128 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 968 | 899 | 665 | 333 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Եղվարդ | 51.0 | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  | 476.06 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 42 | 36 | 42 | 42 | 36 | 48 | 42 | 47 | 42 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ (Նաիրի, Գյումուշ ՕԿԱ-ից այլեր) | 43.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.05 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.05 | 9.50 | 12.96 | 12.96 | 17.28 | 17.28 | 12.96 | 19.01 | 25.92 | 17.28 | 19.01 | 17.28 | 12.96 | 12.96 | 8.64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ` Կարենիսի սիֆոն «Նաիրի» | 28.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |  | 339.98 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 23.76 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 28.51 | 25.92 | 25.92 | 28.51 | 25.92 | 17.28 | 17.28 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ «Եղվարդ» |  | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ԸՆԴԱԴԵՄԵՆԸ | 4551.9 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1020 | 1477 | 2325 | 4673 | 4903 | 4929 | 5110 | 5110 | 5125 | 5166 | 5135 | 4988 | 4650 | 3989 | 2674 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42768.69 |
| Գյումուշ հէկ-ի ուղղաթեքով |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.52 | 369.79 | 580.61 | 887.76 | 3643.49 | 3935.52 | 3955.39 | 3986.50 | 3613.25 | 3936.82 | 3659.04 | 3895.78 | 3588.88 | 3291.84 | 2504.74 | 582.34 | 95.04 | 86.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Արզնի-Շամիրամ ջրանցք | 7755.4 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 6816 | 8095 | 9630 | 13033 | 13091 | 13198 | 13437 | 13443 | 13437 | 13525 | 13549 | 13048 | 9456 | 7392 | 640 | 1479 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145152.67 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.11 | 5745.53 | 6800.71 | 8752.79 | 11075.8 | 11142.19 | 10963.83 | 11440.96 | 11454.93 | 12314.49 | 11526.20 | 11546.29 | 11906.23 | 8001.27 | 6200.64 | 268.44 | 1277.49 | 1573.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ընդամենը Նոր-Արտամետի հ․1ջ/կ, Նոր | 319.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 262.0 | 262.0 | 274.5 | 274.5 | 280 | 295 | 295 | 285 | 295 | 285 | 285 | 275 | 275 | 275 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.10 |
| Գեղի հ3,հ4,սիֆոններ, գյուղամիջ․ջ/կ |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.15 | 92.79 | 119.06 | 118.30 | 127.46 | 140.01 | 145.28 | 144.74 | 146.38 | 144.74 | 136.10 | 146.38 | 127.46 | 127.46 | 102.49 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ Նաիրի | 41.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 20 | 25.0 | 25.0 | 25 | 20 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 304.13 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | 19.01 | 17.28 | 17.28 | 21.60 | 17.28 | 21.60 | 23.76 | 17.28 | 21.60 | 23.76 | 21.60 | 17.28 | 17.28 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 8115.4 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 7088 | 8377 | 9912 | 13328 | 13385 | 13503 | 13751 | 13762 | 13746 | 13840 | 13858 | 13358 | 9755 | 7687 | 934 | 1557 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147404.90 |
| Արզնի հէկ-ի ուղղաթեքով |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161.11 | 5846.97 | 6910.79 | 8890.86 | 11211.37 | 11286.93 | 11125.44 | 11603.53 | 11621.27 | 12484.63 | 11688.22 | 11704.00 | 12076.38 | 8150.33 | 6345.38 | 388.21 | 1335.72 | 1573.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Նորքի ջրանցք | 619.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5054.40 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 194.40 | 194.40 | 213.84 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 320.76 | 291.60 | 291.60 | 320.76 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 291.60 | 213.84 | 213.84 | 175.0 | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  |
| Երքաղխորհրդի դյուկեր | 521.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 75 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4129.92 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.40 | 174.24 | 158.40 | 230.40 | 230.40 | 266.40 | 266.40 | 293.04 | 266.40 | 266.40 | 293.04 | 266.40 | 266.40 | 266.40 | 230.40 | 230.40 | 59.40 | 48.60 | 0.00 | 0.00 |  | 0 | 0 |  |
| Արաբկիրի ջրատար | 39.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 80 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.65 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.40 | 25.34 | 28.80 | 34.56 | 34.56 | 40.32 | 40.32 | 44.35 | 40.32 | 40.32 | 44.35 | 40.32 | 28.80 | 28.80 | 23.04 | 14.40 | 8.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
| Քանաքեռի հէկ-ի ՕԿԱ | 1.0 | լ/վ |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Քանաքեռի ջ/կ | 263.0 | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 150 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 1403.14 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 89.86 | 103.68 | 103.68 | 138.24 | 138.24 | 138.24 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 103.68 | 51.84 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ «Ջրվեժ» | 63.1 | լ/վ | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 1619.08 |
|  |  | հազ․ խմ | 176.00 | 25.92 | 25.92 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 173.00 |  |
| Այլ ջրօգտագործողներ «Եղվարդ» | 3.1 | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.29 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.89 | 2.59 | 5.18 | 2.59 | 5.18 | 2.59 | 5.18 | 2.59 | 5.18 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Քանաքեռ հէկ-ի ուղղաթեքով | 1509.2 | լ/վ | 30 | 30 | 30 | 850 | 900 | 930 | 1250 | 1370 | 1370 | 1735 | 1775 | 1775 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1835 | 1835 | 1665 | 1470 | 875 | 645 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12774.47 |
|  |  | հազ․ խմ | 176.00 | 25.92 | 25.92 | 396.00 | 410.40 | 456.62 | 522.00 | 599.76 | 599.76 | 752.54 | 765.07 | 827.50 | 799.63 | 802.22 | 859.46 | 836.78 | 822.67 | 825.26 | 710.50 | 570.96 | 359.64 | 284.04 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 173.00 |  |
| Ծիծեռնակաբերդի ջ/կ | 112.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 |  |  | 25.0 | 30 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 16 | 0 | 1045.79 |
|  |  | հազ․ խմ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.60 | 25.92 | 39.23 | 52.27 | 47.52 | 56.16 | 56.16 | 60.48 | 60.48 | 66.53 | 69.12 | 69.12 | 76.03 | 60.48 | 60.48 | 51.84 | 51.84 | 43.20 | 38.02 | 25.92 | 13.39 | 0.0 |  |
| Հին Դալմայի ջրանցք | 13.0 | լ/վ |  |  |  |  | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.58 |
|  |  | հազ․ խմ |  |  |  | 0.0 | 4.32 | 6.48 | 5.18 | 5.18 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 7.78 | 6.91 | 6.91 | 7.78 | 6.91 | 5.18 | 3.89 | 4.32 | 0.0 | 0.0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Քանաքեռ հէկ-ից ներքև | 125.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 45.0 | 60.4 | 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 30.0 | 15.5 | 0.0 | 1137.37 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.32 | 28.08 | 31.10 | 44.41 | 59.18 | 54.43 | 63.07 | 63.94 | 67.39 | 67.39 | 74.30 | 76.03 | 74.30 | 79.92 | 64.80 | 60.48 | 51.84 | 51.84 | 43.20 | 38.02 | 25.92 | 13.39 | 0.00 |  |
| Արտաշատի ջրանցք | 8857.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 3865 | 6148 | 6218 | 6240 | 8906 | 8982 | 9206 | 9807 | 9905 | 9925 | 9868 | 9925 | 9812 | 8328 | 7374 | 7190 | 4207 | 3259 | 2999 | 3476 | 0 | 0 | 130157.23 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.69 | 3339.68 | 5312.25 | 5372.55 | 5930.64 | 7694.58 | 7760.88 | 7954.04 | 8473.13 | 8557.78 | 9432.57 | 8526.19 | 8575.06 | 9325.05 | 7195.62 | 6371.32 | 6212.21 | 3635.19 | 2816.14 | 2850.23 | 3003.42 | 0 | 0 |  |
| Ստ․հրազդանի ջրանցք | 5473.6 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987 | 5655 | 5872 | 8179 | 8227 | 9252 | 8586 | 8693 | 10275 | 10457 | 10017 | 10055 | 8201 | 7534 | 6215 | 3395 | 2735 | 3645 | 1553 | 0 | 0 | 117088.11 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.36 | 4886.26 | 5580.84 | 7066.66 | 7107.92 | 7993.69 | 7418.51 | 7510.75 | 9765.79 | 9034.46 | 8654.83 | 9556.62 | 7085.64 | 6509.04 | 5370.13 | 2933.30 | 2363.26 | 3464.61 | 1341.43 | 0.00 | 0 |  |
| Երևանյան լճի հիդրոհանգույցից | 1278.0 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 700 | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9491.04 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 591.84 | 604.80 | 691.20 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | 820.80 | 777.60 | 777.60 | 820.80 | 648.00 | 604.80 | 561.60 | 259.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Մուսալեռ Էջմիածին | 478.0 | լ/վ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 5430.24 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 332.6 | 345.6 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 432.0 | 475.2 | 432.0 | 432.0 | 475.2 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Մասիս Երևան | 800.0 | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 250 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.80 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 302.4 | 259.2 | 216.0 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ Երևան հէկ-ից ներքև | 15608.6 | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 3865 | 10135 | 11874 | 12762 | 17785 | 18009 | 19358 | 19293 | 19498 | 21100 | 21225 | 20842 | 20767 | 17279 | 15608 | 14055 | 7902 | 5995 | 6644 | 5029 | 0 | 0 | 256736.38 |
|  |  | հազ․ խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818.69 | 3339.7 | 8756.61 | 10258.81 | 12103.32 | 15366.04 | 15560.00 | 16725.33 | 16669.24 | 16846.13 | 20019.15 | 18338.25 | 18007.49 | 19702.47 | 14929.26 | 13485.15 | 12143.94 | 6827.69 | 5179.40 | 6314.84 | 4344.86 | 0.00 | 0 |  |
| Ըդամենը հոսքը | 30127.6 | լ/վ | 30 | 30 | 30 | 850 | 3015 | 8694 | 19537 | 23158 | 26445 | 37825 | 38398 | 39990 | 40540 | 40805 | 42427 | 42678 | 42255 | 41528 | 33913 | 28925 | 18599 | 10374 | 8116 | 6735 | 5109 | 66 | 50 | 463285.07 |
|  |  | հազ․ խմ | 176.00 | 25.92 | 25.92 | 396.00 | 2233.41 | 7141.02 | 15526.47 | 18394.37 | 22540.89 | 31140.19 | 31731.56 | 32883.36 | 33359.57 | 33244.89 | 37684.54 | 34894.16 | 34810.96 | 36583.09 | 27387.78 | 23019.07 | 13525.97 | 8594.33 | 6925.96 | 6396.06 | 4413.98 | 56.59 | 173.00 |  |
| Հրազդան գետի հունի լվացում՝ 5 խմ/վ 2ժամ, և նախազգուշական ելք՝ 2խմ/վ 1 ժամ |  | հազ․ խմ |  |  |  |  |  | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 | 43.2 |  |  |  | 561.60 |
| Ամբողջ հոսքը | հազ․խմ | հազ․խմ | 176.0 | 25.9 | 25.9 | 396.0 | 2233.4 | 7184.2 | 15526.5 | 18437.6 | 22584.1 | 31140.2 | 31774.8 | 32926.6 | 33359.6 | 33288.1 | 37727.7 | 34894.2 | 34854.2 | 36626.3 | 27387.8 | 23062.3 | 13569.2 | 8594.3 | 6969.2 | 6439.3 | 4414.0 | 56.6 | 173.0 | 463846.67 |
| Կորուստները դերիվացիայում | հազ․խմ | հազ․խմ | 13.2 | 2.0 | 2.0 | 29.8 | 168.1 | 540.7 | 1168.7 | 1257.7 | 1462.4 | 1878.2 | 1791.4 | 1656.0 | 1586.5 | 1574.0 | 1815.0 | 1618.0 | 1611.1 | 1651.9 | 1268.4 | 1069.6 | 550.8 | 290.1 | 283.3 | 301.5 | 267.2 | 4.3 | 13.0 | 23874.99 |
| Պահանջարկը համակարգում ջրառ | լ/վ | լ/վ | 219 | 32 | 29 | 493 | 2780 | 8940.9 | 19323 | 22795 | 25301 | 38216 | 38850 | 40026 | 40447 | 40350 | 41606 | 42260 | 42205 | 40276 | 33167 | 27930 | 16343 | 10283 | 8394 | 7093 | 5418 | 70 | 215 |  |
| Գլխամասերի ջրառը լ/վ | լ/վ | լ/վ | 219 | 32 | 29 | 493 | 2780 | 8940.9 | 19323 | 20795 | 21981 | 31056 | 29619 | 27381 | 26232 | 26025 | 27282 | 26753 | 26639 | 24830 | 20972 | 17685 | 9108 | 4796 | 4684 | 4533 | 4418 | 70 | 215 |  |
| Պահանջարկը համակարգում՝ ջրառ | հազ․խմ | հազ․ խմ | 189.2 | 27.9 | 27.9 | 425.8 | 2401.5 | 7725.0 | 16695.1 | 19695.3 | 24046.5 | 33018.4 | 33566.1 | 34582.6 | 34946.1 | 34862.1 | 39542.7 | 36512.2 | 36465.3 | 38278.2 | 28656.2 | 24131.9 | 14120.0 | 8884.4 | 7252.4 | 6740.8 | 4681.2 | 60.9 | 186.0 | 487721.66 |
| Պահանջարկը համակարգում՝ ջրառ | հազ․խմ | հազ․ խմ | 189.2 | 27.9 | 27.9 | 425.8 | 2402 | 7725 | 16695 | 19695.3 | 24046.5 | 33018.4 | 33566.1 | 34582.6 | 34946.1 | 34862.1 | 39542.7 | 36512.2 | 36465.3 | 38278.2 | 28656.2 | 24131.9 | 14120.0 | 8884.4 | 7252.4 | 6740.8 | 4681.2 | 60.9 | 186.0 | 487721.7 |
| Պահանջարկը համակարգում՝ ջրառ | լ/վ | լ/վ | 219.0 | 32.3 | 29.3 | 492.8 | 2780 | 8941 | 19323 | 22795 | 25301 | 38216 | 38850 | 40026 | 40447 | 40350 | 41606 | 42260 | 42205 | 40276 | 33167 | 27930 | 16343 | 10283 | 8394 | 7093 | 5418 | 70 | 215 |  |
| Պակասորդը Սևանա լճից | լ/վ | լ/վ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Գետ +Սևան | լ/վ | լ/վ | 219.0 | 32.3 | 29.3 | 492.8 | 2780 | 8941 | 19323 | 20795 | 21981 | 31056 | 29619 | 27381 | 26232 | 26025 | 27282 | 26753 | 26639 | 24830 | 20972 | 17685 | 9108 | 4796 | 4684 | 4533 | 4418 | 70 | 215 |  |
| Պ ա հ ա ն ջ ա ր կ ի ա պ ա հ ո վ ո ւ մ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրազդան գետ |  | լ/վ | 219.0 | 32.3 | 29.3 | 492.8 | 2779.54 | 8940.9 | 19323 | 20795.5 | 21981 | 20000 | 17000 | 14000 | 10700 | 9000 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4508 | 4796 | 4684 | 4533 | 4418.0 | 70.4 | 215.3 |  |
| Հրազդան գետ՝ հանած կորուստը |  | լ/վ | 204 | 30 | 27 | 458 | 2585 | 8315 | 17970 | 19340 | 20443 | 18600 | 15810 | 13020 | 9951 | 8370 | 7440 | 6510 | 6045 | 5580 | 4650 | 4185 | 4193 | 4460 | 4356 | 4215 | 4109 | 65 | 200 |  |
| Գետի հոսքը առանց կորուստի |  | հազ․խմ | 176 | 26 | 26 | 396 | 2233 | 7184.2 | 15526 | 16710 | 19429 | 16070 | 13660 | 11249 | 8598 | 7232 | 7071 | 5625 | 5223 | 5303 | 4018 | 3616 | 3623 | 3854 | 3764 | 4006 | 3550 | 57 | 173 | 168396 |
| Գետի կորուստը |  | հազ․խմ | 13 | 2 | 2 | 30 | 168 | 541 | 1169 | 1258 | 1462 | 1210 | 1028 | 847 | 647 | 544 | 532 | 423 | 393 | 399 | 302 | 272 | 273 | 290 | 283 | 302 | 267 | 4 | 13 | 12675 |
| Հրազդան գետի հոսքը՝ ընդամենը |  | հազ․խմ | 189.3 | 27.9 | 27.9 | 425.8 | 2401.5 | 7725.0 | 16695.1 | 17967.3 | 20891.1 | 17280 | 14688 | 12096 | 9244.8 | 7776.0 | 7603.2 | 6048.0 | 5616.0 | 5702.4 | 4320.0 | 3888.0 | 3895.3 | 4143.8 | 4047.0 | 4307.8 | 3817.2 | 60.9 | 186.0 | 181071.26 |
| Դոտացիա Ազատի ջրամբարից |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3320 | 5460 | 4200 | 4000 | 4570 | 4680 | 4680 | 4620 | 4680 | 4560 | 3550 | 4200 | 4190 | 3190 | 2570 | 2560 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1728.0 | 3155.3 | 4717.4 | 3628.8 | 3456.0 | 3948.5 | 4043.5 | 4447.9 | 3991.7 | 4043.5 | 4333.8 | 3067.2 | 3628.8 | 3620.2 | 2756.2 | 2220.5 | 2433.0 | 864.0 | 0 | 0 | 60084.29 |
| Դոտացիա Մխջյանի ջրհան/կայանից |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 3031 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1468.91 | 2618.44 | 2851.09 | 2851.09 | 2851.09 | 3136.20 | 2851.09 | 2851.09 | 3136.20 | 2851.09 | 1468.91 | 1468.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30404.13 |
| Դոտացիա ընդ․ Արտաշատի ջրանցքին |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3320 | 7160 | 7231 | 7300 | 7870 | 7980 | 7980 | 7920 | 7980 | 7860 | 6850 | 5900 | 5890 | 3190 | 2570 | 2560 | 1000 | 0 | 0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 3155 | 6186 | 6247 | 6307 | 6800 | 6895 | 7584 | 6843 | 6895 | 7470 | 5918 | 5098 | 5089 | 2756 | 2220 | 2433 | 864 | 0 | 0 | 90488.4 |
| Դոտացիա Ապարանի ջրամբարից |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 0 | 1360 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1728.00 | 3456.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4752.00 | 4320.00 | 4320.00 | 4752.00 | 3456.00 | 2592.00 | 0.00 | 1175.04 | 984.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40176.00 |
| Դոտացիա Ռանչպար -Արևշատ ջ/կ -ից |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 2586 | 2586 | 2586 | 1345 | 1345 | 1345 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ստ․ Հրազդան ջրանցքին Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1161.93 | 1161.93 | 1161.93 | 1278.12 | 2234.48 | 2234.48 | 2457.93 | 1161.93 | 1161.93 | 1161.93 | 809.38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15985.99 |
| Ընդամենը դոտացիա համակարգին |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3320 | 7160 | 9231 | 12645 | 14215 | 14325 | 14325 | 15506 | 15566 | 15446 | 12195 | 10245 | 7235 | 5487 | 3710 | 2560 | 1000 | 0 | 0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 3155 | 6186 | 7975 | 10925 | 12282 | 12377 | 13614 | 13397 | 13449 | 14680 | 10536 | 8852 | 6251 | 4741 | 3205 | 2433 | 864 | 0 | 0 | 146650.40 |
| Սևանա լճից առանց կորուստի |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 11736 | 12445 | 14445 | 15833 | 17932 | 18371 | 18729 | 17512 | 14854 | 12262 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Հոսքը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8883 | 10140 | 10752 | 12480 | 13680 | 17043 | 15872 | 16182 | 16643 | 12834 | 10595 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148800.00 |
| Սևանից կորուստը դերեվաց․ համակարգ․ |  | լ/վ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 883 | 937 | 1087 | 1192 | 1350 | 1383 | 1410 | 1318 | 1118 | 923 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Կորուստի ծավալը |  | հազ․խմ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 763 | 809 | 939 | 1030 | 1283 | 1195 | 1218 | 1253 | 966 | 797 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200.00 |
| Ընդամենը Սևանա լճից |  | լ/վ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11055.7 | 12619.1 | 13381.4 | 15532.2 | 17024.9 | 19281.7 | 19753.4 | 20139.1 | 18829.8 | 15972.2 | 13185.5 | 4599.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Հոսքը |  | հազ․ խմ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9552.1 | 10902.9 | 11561.6 | 13419.8 | 14709.5 | 18325.3 | 17067.0 | 17400.2 | 17895.8 | 13800.0 | 11392.3 | 3973.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160000.00 |
| Աճողական |  | հազ․ խմ | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  | 9552 | 20455 | 32017 | 45436 | 60146 | 78471 | 95538 | 112938 | 130834 | 144634 | 156026 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |  |