ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

      N----Ա
    ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ   է.

 Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԾՁԲ-2017/Ծ/91 ծածկագրով պայմանագրում կատարել փոփոխություն՝ պայմանագրի N 1 հավելվածում նախատեսված ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը սահմանելով մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ներառյալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
                                             Ն.ՓԱՇԻՆՅԱՆ                                                                                                        

                ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                                                               

                                                                                                                  «____»_______2019թ.
 ք.Երևան

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
 «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու 

թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման
1. Ընթացիկ իրավիճակը և ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. 

         Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ոստիկանության համակարգում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների օրենքով պարտադիր նոր համակարգի (ՀՀ հանրային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի) ներդրման գործընթացն ավարտին հասցնելու անհրաժեշտությամբ:

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2014թ-ի հուլիսի 23-ի N 463-Ն հրամանով հաստատված   ժամանակացույցի համաձայն ՀՀ ոստիկանության համակարգում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման աշխատանքներն սկսվել է 2018 տարեսկզբից, այդ նպատակով մրցույթային ընթացակարգով 2017 թվակասնի դեկտեմբերի 18-ին կնքաված պայմանագրով սահմնաված կարգով:
Համակարգչային ծրագրի մշակման և փորձնական գործարկման ընթացքում  պարզվեց, որ համակարգում հաշվապահական հաշվառումը կենտրոնացված կարգով վարելու, այդ թվում աշխատավարձերը հաշվարկելու, անձնակազմի հետ տարվող մյուս հաշվարկները կատարելու, ինչպես նաև ապրանքանյութական արժեքների շարժը հաշվառելու համար անհրաժեշտ է ապահովել նաև՝

· Կադրային ստորաբաժանումներում՝ զինվորական պաշտոներ զբաղեցնող ծառայողների պաշտոնների խմբերի, ըստ զինվորական և ՔՀԾ  պաշտոնների խմբերի մակարդակների (ստաժի), նախկինում համակարգում ծառայած անձանց ոստիկանական պաշտոնների նշանակման, աշխատողների ամենամյա արձակուրդների չօգտագործած օրերի և ժամանակահատվածների, գործուղումների, դրամական պարգևատրումների և օգնությունների հրամանների վերաբերյալ տվյալների, 

· տարածքային ստորաբաժանումներում՝ միջին աշխատավարձերի հաշվարկման հիմք հանդիսացող նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված վճարումների, ինչպես նաև  հաշվառվող ակտիվների,

· արտաբյուջետային միջոցներ տնօրինող ստորաբաժանումներում՝  պայմանագրային պարտավորությունների կատարման արդյունքում ձևավորվող մնացորդների  վերաբերյալ տեղեկատվության տվյալների թվայնացումը, ինչպես նաև

· համակարգում հաշվապահական հաշվառումը կենտրոնացված կարգով վարելու համար հիմք հանդիսացող թե կադրային ծառայությունների և թե տարածքային ստորաբաժանումների տեղեկատվությունը, իրական ժամանակի ռեժիմում՝ էլեկտրոնային եղանակով, ոստիկանության ՖԲՎ հաշվապահությանը անխափան փոխանցման աշխատանքների իրականացումը:

Վերոգրյալ, ինչպես նաև մի շարք այլ՝ ընթացքում առաջացող աշխատանքների  պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության 29.03.2019 թ.-ի        № 329-Ա որոշմամբ նոր համակարգի ներդրման ժամկետը երկարաձգվեց մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը:  


Առկա և ընթացքում ծագող խնդիրները լուծելու համար մշակվել և համակարգում ներառվել են լրացուցիչ ծրագրային միջոցներ, այդ թվում  միջանկյալ տվյալների շտեմարան՝ գոյություն ունեցող բոլոր տվյալները, անկախ նրանց ամբողջական լինելու հանգամանքից, տեղափոխելու, միասնականացնելու և դրանից հետո հիմնական տվյալների շտեմարանում տեղակայելու համար: 


Լրացումներ և ճշգրտումներ են կատարվել կադրային հաշվառման համակարգում այնտեղից ստացվող տեղեկատվության ամբողջականությունն ու ճշտությունն ապահովելու համար:

Միջոցներ է հատկացվել տարածքային ստորաբաժանման ֆինանսական հաշվառման պատասխանատուների համակարգիչները ոստիկանության համակարգչային ներքին ցանցին միացնելու համար: 
Վերոգրյալով հանդերձ, սահմանված ժամկետում, մինչև ս/թ հոկտեմբերի 1-ը, համակարգում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների նոր համակարգի ներդրման գործընթացն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել չհաջողվեց, քանի որ, 

- դեռևս լուծման փուլում են կադրային հաշվառման մի քանի խնդիրներ կադրերի ռեզերվում, այդ թվում գործող ռեզերվում, նպատակային արձակուրդում (հղիության և ծննդաբերության, մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդում) գտնվողների, արձակուրդների ժամանակահատվածների և չօգտագործված  արձակուրդների օրերի, այլ մարմիններից տեղափոխված կամ ծառայությունում վերականգնված զինծառայողների վերաբերյալ տեղեկատվության արժանահավատության ապահովման խնդիրները, 

- տարածքային ստորաբաժանումների տեղեկատվությունը իրական ժամանակի ռեժիմում՝ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցման համար անհարժեշտ կապուղիների  ստեղծումը  համաձայնագիրը սահմանված կարգով կնքվել է ս/թ սեպտեմբերի 25-ին՝ մինչև տարեվերջ  ավարտելու պայմանով:  
Տարածքային ստորաբաժանումների ֆինանսական ծառայությունները համակարգչային ներքին ցանցում ընդգրկելուց հետո տարածքային ստորաբաժանումներում առկա տեղեկատվությունը (տվյալները) միասնական էլեկտրոնային համակարգ բեռնելու համար կպահանջվի շուրջ 3 ամիս: Ըստ էության, այդ ժամկետում հնարավոր կլինի ավարտել նաև կադրային հաշվառման վերը նշված խնդիրների լուծումը, դրանով իսկ հնարավորություն ընձեռնելով ամբողջականացնել  համակարգում հաշվապահական հաշվառումը կենտրոնացված վարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազան: Դրանից հետո առնվազն 4-5 ամիս նախատեսվում է ծրագիրը գործնականում շահագործելու, այդ ընթացում ի հայտ եկող հնարավոր թերություններն ու բացթողումները վերացնելու  համար:


 Ամփոփելով, ոստիկանության համակարգում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների օրենքով պարտադիր նոր համակարգի ներդրման ընթացքի  հակիրճ նկարագիրը և  նկատի ունենալով, որ.

1) արդեն իսկ ապահովվել է ոստիկանության ստորաբաժանումների կենտրոնացված հաշվապահական հաշվառում վարելու հնարավորություն ընձեռնող միասնական էլեկտրոնային միջավայրը, ինչպես նաև ներկայացվող պահանջներին լիարժեք բավարարող համակարգչային ծրագիրը,
2) նոր համակարգի ներդրման ավարտի և գործնականում կիրառման համար այժմ անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ վերոգրյալ տեխնիկական բնույթի աշխատանքները կատարելու և ըստ այդմ հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական բազան ամբողջականացնելու համար,

3) նշված տեղեկատվական բազայի ամբողջականացմանը միտված աշխատանքները շարունակելու անհրաժեշտությունը կապված չէ տվյալ համակարգը մշակող և ներդնող «Կրսեր Ալեքսանյան և որդիներ» ՍՊԸ-ի պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման հետ,

4) Պայմանագրի գործողության առաջարկվող երկարաձգման ժամկետի համար առկա է նաև համապատասխան բանկային երաշխիքը,

որոշման նախագծով առաջարկվում է պայմանագրի վերջնաժամկետ սահմանել 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ը:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

    Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ ոստիկանությանը՝ «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԾՁԲ-2017/Ծ/91 ծածկագրով պայմանագրի հավելվածում փոփոխություն կատարելու եղանակով սահմանել ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների մատուցման ավարտի նոր ժամկետ՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ը՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ի փոխարեն:
       3.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
   Նախագիծը մշակվել է ՀՀ  ոստիկանության կողմից:

4. Ակնկալվող  արդյունքը. ՀՀ ոստիկանության համակարգում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին պատշաճ անցման ապահովում,  դրանով իսկ առկա սահմանափակ միջոցները (ռեսուրսները) խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործելու  նպատակով  որոշումների ընդունմանն անհրաժեշտ տեղեկատվության լիարժեքության, արժանահավատության և իրական ժամանակի ռեժիմում տիրապետման իրական հնարավորության ընձեռում: 









     ՀՀ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

      Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի փոփոխություններ չեն նախատեսվում: 
ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանա: 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

