Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

___2019___  N  որոշման

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  | Իրականացվելիք միջոցառումները |  | Գործողությունը | Պատասխանատու կատարող(ներ)ը | Ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ՀՀ-ում օտարերկրացիների աշխատանքի թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերը «Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման ծրագրին» համապատասխանեցնելուն ոււղված նախագծերի մշակում | 1.1 | Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Օտարերկրացիների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 1.2 | Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2020թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |
| 2. | ՀՀ-ում օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման գործընթացում ներգրավված պետական մարմինների լիազորությունների շրջանակի հստակեցում | 2.1 | Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել «ՀայաստանիՀանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Պետական իշխանության մարմիններում հաստիքների առավելագույն թիվը սահմանելու մասին» N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 2.2 | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 158-Լ՝ «Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի հրամանի նախագծի մշակում և ՀՀ ՏԿԵՆ հաստատման ներկայացում | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 2.3 | Մշակել և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի զբաղվածության պետական գրասենյակի կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ։ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2020թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
| 3. | Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մոդելավորում՝ «Մեկ կանգառ մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման հիման վրա | 3.1 | Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2020թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |
|  |  | 3.2 | Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ստեղծման տեղխնիկական առաջադրանքի մշակում ու մրցույթի անցկացում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Միջազգային կազմապերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.3 | Սերվերների և այլ տեխնիկական բաղադրիչների ձեռքբերում և կարգաբերում։ Ծրագրային ապահովման մշակում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.4 | ՀՀ քաղաքացիների անձնագրերի տեղեկատվական բազային օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից Հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումների (API call) ուղարկելու հնարավորության ապահովում՝ Կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ոստիկանություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.5 | ՀՀ ԱԱԾ ՍԷԿՏ համակարգին օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից Հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումների (API call) ուղարկելու հնարավորության ապահովում` Կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման: | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.6 | ՀՀ ՊԵԿ տվյալների բազային օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխտանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգից Հավելվածի ծրագրային գործելակարգ հարցումների (API call) ուղարկելու հնարավորության ապահովում` Կառավարության փոխգործելիության հարթակի միջոցով՝ համաձայն 2015 թվականի օգոստոսի 31-ի N 1093-Ն որոշման: | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ | 2020թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.7 | Ծրագրային ապահովման տեղադրում սերվերների վրա և փորձարկում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.8 | Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգը կառավարելու ձեռնարկի մշակում և պետական կառավարման համակարգի համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների համար դասընթացի կազմակերպում։ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ընկերություն | 2020թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3.9 | Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացինների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մեկնարկ | ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայություն | 2021թ. հունվարի 1-ին տասնօրյակ |