ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Անհրաժեշտությունը` Սույն որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ ֆինանսավորվող Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ) Ախուրյան գետ, փուլ 1 ծրագրի բնականոն ընթացքի ապահովման և ծրագրի ժամկետի լրացուցիչ երկարաձգումներից խուսափելու համար, որոնք կարող են լրացուցիչ պարտավորություններ առաջացնել:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները`

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ ֆինանսավորվող Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ) Ախուրյան գետ, փուլ 1 ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) (No.BMZ-Nr.: 2014 67 950) վարկային միջոցների մասհանման ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., որի մինչև 30.06.2024թ. երկարաձգման համար ՀՀ-ն պետք է վճարի Բանկի կողմից սահմանված  երկարաձգման վերջնական վճարի մի մասը՝ 1,300,000 եվրո գումարի չափով։ «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի համաձայն ներպետական տարբեր օղակներում շրջանառվում է Գերմանական ֆինանսական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ. «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում/Ախուրյան գետ – փուլ 1» - Մասհանման ժամկետի երկարաձգում» նամակ-համաձայնագրի նախագիծը, որի վավերացման գործընթացը կարող է տևել ամիսներ՝ համաձայն օրենքով սահմանված ընթացակարգերի։

Ինչպես նաև, Ծրագրի շրջանակներում միջազգային փորձագետների և խորհրդատվական ընկերությունների կողմից մատուցված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների դիմաց դեռևս 2019թ. դեկտեմբերին Բանկ ուղարկված և ուղարկվելիք հաշիվների դիմաց վարկային միջոցների մասհանման ժամկետի ավարտով պայմանավորված շուրջ 481.0 հազ. Եվրո գումարի (վճարումների ուղիղ ընթացակարգով կատարվելիք) վճարումները չեն կատարվել, իսկ պլանավորված հրատապ մատուցման ենթակա ծառայությունների գումարը կկազմի շուրջ 400.0 հազ. Եվրո գումար։

Արդյունքում՝ առկա և ձևավորվելիք վճարման ենթակա գումարների (ընդամենը՝ շուրջ 881.0 հազ. Եվրո) չվճարման հանգամանքը և վարկային միջոցների մասհանման ժամկետի երկարաձգման ժամանակատար գործընթացը կարող են հանգեցնել Ծրագրի իրականացման բնականոն ընթացքի խաթարման և հիմք հանդիսանալ Ծրագրի իրականացման ժամկետների լրացուցիչ երկարաձգման անհրաժեշտության։

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը`

1004-11007 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում»  միջոցառման շրջանակներում միջազգային փորձագետների և խորհրդատվական ընկերությունների կողմից մատուցված և մատուցվելիք նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ է վճարել 467,952.0 հազար դրամ՝ հաշվարկված 1 Եվրո=531.16 ՀՀ դրամ փոխարժեքով։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեում կատարել միջծրագրային վերաբաշխումներ։

1004-12002 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար  ենթակառուցվածքնների և բնակելի տների կառուցում» միջոցառման շրջանակներում դեռևս ընթանում են քննարկումներ և նախահաշվարկներ իրականացվելիք վերաբնակեցման հետ կապված աշխատանքների մասով։ Արդյունքում՝ նախատեսված աշխատանքների միայն մի մասը հնարավոր կլինի իրականացնել 2020թ.-ին։ Այդ կապակցությամբ 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեում կատարել հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջծրագրային վերաբաշխումներ։

1072-32002 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» և 1072-32001 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում»  միջոցառումների շրջանակներում համատեղ ֆինանսավորվելու է «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրով նախատեսված աշխատանքները և ծառայությունները։ Քանի որ այս միջոցառումների շրջանակներում առաջին կիսամյակում միայն վարկային միջոցների հաշվին կատարվելու են շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարների վճարումները, ուստի հնարավոր է ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների մասով 2020թ. ՀՀ պետական բյուջեում կատարել եռամսյակային վերաբաշխումներ՝ տարեկան նախատեսված գումարները թողնելով անփոփոխ։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը` Ծրագրի բնականոն ընթացքի ապահովում որը հնարավորություն կտա ժամկետի երկարաձգմամբ պայմանավորված՝ լրացուցիչ պարտավորություններից խուսափել:

Ակնկալվող արդյունքը` Ծրագրի բնականոն ընթացքի ապահովում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի  N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՈՒ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի  N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ: