Հավելված N 1  
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
 _____________ -ի  N     -Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

«ՆՈԲԲԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ

«Նոբբի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է Երևանի Արզումանյան փողոցի հ.8/1 հասցեում գտնվող հողամասի սեփականատերը, որտեղ իրականացնում է 12 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկեր ունեցող ընդհանուր 7386.4 քմ. բնակելի մակերեսով և մոտ  40 հատ ավտոկայանատեղիով բնակելի շենքի կառուցապատման աշխատանքներ, որը նախատեսվում է շահագործման  հանձնել  2020 թվականի վերջին եռամսյակում:

Նշված շենքի հարևանությամբ տեղակայված է 4-րդ կարգի վթարային վիճակում գտնվող Արզումանյան փողոցի հ.8ա հասցեում գտնվող շենքը (հիմք՝ 08.11.19թ. «Բաբայան-Լատ նախագիծ» ՍՊԸ-ի (շենքերի շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննում) եզրակացություն):

Ծրագրով առաջարկվում է Արզումանյան փողոցի հ.8/1 հասցեի հարևանությամբ գտնվող,  վթարային շենքի հարակից հատվածում առկա համայնքային սեփականություն  1301.64քմ մակերեսով հողամասն ուղղակի վաճառքի ձևով օտարել ընկերությանը՝ բազմաբնակարան շենքային համալիր կառուցելու նպատաով:

Երևան համայնքի կողմից ուղղակի վաճառքի ձևով տրամադրվող հողամասի և վթարային շենքի զբաղեցրած հողամասի վրա նախատեսվում է կառուցել երկու ՝ մինչև 18 հարկերից բաղկացած բազմաբնակարան շենքեր ընդհանուր 15.541քմ բնակելի  մակերեսով, որտեղից 800.0քմ մակերեսով վերանորոգված  բնակարաններ կհանձնվեն Երևան համայնքին:

Ներդրումային ծրագիրը բաղկացած է թվով 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերից, որից Արզումանյան փողոցի հ.8/1 հասցեում գտնվող շենքի շինարարությունը մեկնարկել է: Ծրագիրն իրականացվելու է փուլերով:

- Առաջին փուլ

Ընկերությունը պարտավորվում է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Արզումանյան փողոցի հ.8/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքից տրամադրել 2200.0քմ մակերեսով բնակելի տարածք՝ Արզումանյան փողոցի հ.8ա հասցեում գտնվող 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերաբնակեցնելու նպատակով:

- Երկրորդ փուլ

Նախատեսվում է  կառուցել <<Ա>> մասնաշենքը՝ մինչև 18 հարկ հարկայնությամբ և ընդհանուր 9271.0քմ մակերեսով: Նշված փուլը նախատեսվում է սկսել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 1301.64քմ մակերեսով հողամասի ուղղակի վաճառքի գործընթացը վերջնական ավարտին հասցնելուց հետո:

- Երրորդ փուլ

Նախատեսվում է կառուցել <<Բ>> մասնաշենքը՝ մինչև 18 հարկ հարկայնությամբ և 6270.0քմ  ընդհանուր մակերեսով, որը ծրագրվում է իրականացնել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  Արզումանյան փողոցի հ.8ա 4-րդ կարգի վթարային շենքի բնակիչներին վերջնական փոխհատուցում տալուց և շենքն ապամոնտաժելուց հետո:

Ընկերությունը պարտավորվում է նաև ապամոնտաժված շենքի հողակտորի մի մասը՝ շուրջ  350.0քմ մակերեսով, բարեկարգել, կանաչապատել, հիմել  պուրակ և որպես նվեր փոխանցել Երևան համայնքին: Միաժամանակ «Ա» և «Բ» մասնաշենքերի կառուցումից հետո դրանցում 800.0քմ մակերեսով բնակելի հատվածի վերանորոգումից հետո նույնպես փոխանցել Երևան համայնքին՝ Երևան քաղաքում առկա 4-րդ կարգի վթարային շենքերիի բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու նպատակով:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում նախատեսվում է կառուցել երկու բազմաբնակարան շենք, շուրջ 340 բնակարաններով և մոտ 100 ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներով և ավարտին հասցնել մոտ 5 տարում: Ընդհանուր առմամբ իրականացվելու է 11.000.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի ներդրումներ:  Ծրագրի իրականացման ընթացքում աշխատանքով ապահովվելու են  100-120 մարդ և ներգրավվելու են մինչև 10 լիցենզավորված կազմակերպություններ: